**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_\_\_\_

г. Светлогорск

### Об утверждении муниципальной программы

###  «Газификация муниципального образования»

В соответствии со статьей 43, статьей 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация МО «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация муниципального образования» в соответствии с Приложением.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Светлогорский район» от 16 октября 2015 года №667 «Об утверждении целевой программы «Газификация муниципального образования «Светлогорский район» на 2016- 2020годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Газификация муниципального образования»

# I. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  |  Газификация муниципального образования (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| соисполнители Программы  | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм муниципальной Программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня газификации муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Задачи муниципальной Программы | Обеспечение природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы | Уровень газификации природным газом муниципального образования «Светлогорский городской округ», % |
| Сроки и этапы реализации Программы  | 2019 -2021 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы  | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 26 088,215 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 – 2 708,567 тыс. рублей2020 – 13239,824 тыс. рублей2021 – 10139,824 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  | Повышение уровня газификации природным газом в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» к 2021 году до 82,3% |

**II. Содержание проблемы, на решение которой направлена программа, и обоснование необходимости программной разработки**

Газификация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Калининградской области имеет большое значение. Газификация населенных пунктов округа является гарантом сохранения экологической обстановки и служит основой для выхода на новый уровень развития промышленности и инфраструктуры региона.

Площадь муниципального образования «Светлогорский городской округ» - 3316га. Площадь городской территории более 2000 га из них более половины это площадь городской застройки.

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 г. проживает 18 633 человек, Плотность населения 561,23 чел./кв.

Суммарная годовая выработка котельных отапливающих жилой фонд, объекты социально-бытовой сферы и производящих тепловую энергию составляет 74,455тыс. Гкал/год.

Для приготовления пищи используется природный и сжиженный газ и электроэнергия. Население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию и природный газ.

Жилой фонд Светлогорского городского округа составляет 784,70 тыс. кв.м., преобладает застройка одноэтажных и двухэтажных домов, современные жилые микрорайоны - пятиэтажные дома.

Газ используется на индивидуально-бытовые нужды

Эксплуатация газового хозяйства МО «Светлогорский городской округ» осуществляется филиалом ОАО «Калининградгазификация».

В предыдущие годы в ходе реализации мероприятий газификации на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» выполнено:

1. Строительство газопровода межпоселкового от пос. Отрадное до пос. Янтарное - 11 км.;
2. Завершено строительство внутрипоселковых газовых сетей, в пос. Приморье, подключено более 20 домов, 76 квартир.
3. Построено 4 км. распределительной сети низкого давления с 3 ШРП, газифицировано 27 домов, 56 квартир в пос. Лесное.
4. В пос. Донское завершено строительство внутрипоселковых газовых сетей, подключено 67 домов.

Через территорию Светлогорского городского округа проходят газопроводы:

1. Газопровод межпоселковый от АГРС пос. Зори до г. Пионерск;
2. Газопровод межпоселковый АГРС пос. Зори – пос. Янтарный.

Эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов производят ОАО «Калининградгазификация».

Наличие газового топлива позволяет:

* улучшить газоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ;
* значительно улучшить качество жизни населения муниципального образования, особенно рекреационной зоны на основе газопотребления;
* создать условия для более интенсивного развития экономики муниципального образования за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

В рамках программы предполагается построить:

По Светлогорскому городскому округу:

* разводящие газопроводы высокого и низкого давления протяженностью 4,763 км;

В настоящее время в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» газифицировано 1277 жилых домов, из 1597 домов, при реализации Программы «Газификация муниципального образования» будет иметь возможность газифицироваться еще 37 жилых домов, что составить 1314 домов и уровень газификации природным газом в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» к 2021 году составит 82,3%, т.е.: (1314домов/1597домов) х100 %.

 Реализация Программы позволит повысить уровень газификации природным газом муниципального образования «Светлогорский городской округ».

**III. Цели и задачи Программы**

Основной целью программы является повышение уровня газификации муниципального образования «Светлогорский городской округ»

Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующей задачи:

Обеспечение природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленной выше задачи через механизмы реализации настоящей программы, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

 Реализация мероприятий программы позволит повысить уровнь газификации природным газом в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» к 2021 году до 82,3%

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей муниципальной программы «Газификация муниципального округа» представлена в приложение № 4.

**IV. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2019 по 2021 год.

**V. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования.

Общий объем финансирования Программы составляет 26 088,215 тыс. рублей в т.ч.:

 2019 – 2 708,567 тыс. рублей

2020 – 13239,824 тыс. рублей

2021 – 10139,824 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. При этом финансирование учитывает объемы финансовых средств, направляемых на реализацию всех мероприятий программы.

**VI. Обоснование объема ресурсов, необходимого для реализации Программы**

Расчет объема необходимых для реализации Программы ресурсов на строительство уличных газопроводов выполнен с учетом коммерческих предложений по каждому виду работ, объектам и усредненной расчетной цены:

* строительства 1 п.м. газопровода низкого давления в 2019-2021 г. – 5,0 тыс. рублей; газопровод высокого давления 6.0 тыс. руб.
* проектных работ на 1 п.м.газопровода в 2019-2021 г. – 600рублей**.**

**VII. Управление и контроль за реализацией муниципальной Программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной программы, выполнением ее основных мероприятий, внесением изменений и дополнений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорский городской округ».

Ответственный исполнитель программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года утверждает согласованный план реализации и направляет его в экономический отдел администрации и финансовый орган, а также ответственный исполнитель муниципальной программы составляет и представляет в экономический отдел и финансовый орган отчеты об исполнении муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» №95 от 25.01.2019г. «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации».

План реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования» на очередной финансовый 2019 год представлен в приложении №2 к программе.

К основным функциям МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» относятся:

* утверждение проекта Программы установленным порядком в соответствии с действующим законодательством;
* координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;
* непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы,
* подготовка ежегодных и ежеквартальных отчетов о результатах мониторинга реализации программных мероприятий и представление их в Правительство Калининградской области через Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, в сроки и по форме, определенной министерством;
* подготовка и внесение предложений по корректировке программы;

С целью постоянного контроля и координации действий по реализации Программы администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»:

* несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом;
* осуществляет координацию работ по реализации программы газификации;
* осуществляет контроль за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств по реализации мероприятий настоящей программ

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Газификация муниципального округа»

от 2019 г. №\_\_\_\_\_

**Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Газификация муниципального образования» на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| Отчетный год | Текущий год | Плановый период |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |
| 1 | **Цель муниципальной программы «Газификация муниципального образования»** (далее - муниципальная программа): повышение уровня газификации муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Уровень газификации природным газом муниципального образования «Светлогорский городской округ» | % | 79,8 | 79,9 | 81,7 | 82,3 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 1.1 | **Задача:**Обеспечение природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ». | Количество газораспределительных сетей, построенных в Светлогорском городском округе  | км | 0,034 | 0,329 | 3,0 | 1,4 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
|  | **Мероприятия:** |
|  | **Город Светлогорск:** |
| 1.2 | Разработка проектно сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации: «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Комплект документации | ед. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.2 | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» | Комплект документации | ед. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.3 | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.4 | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.5 | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство распределительного газопровода низкого давления к (теплогенераторной) зданию церкви по ул. Маяковского, 14» | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.6 | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км» | Комплект документации | ед. |  |  |  | 1 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому № 43 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске» | Протяженность газопровода | км | - | 0,0445 |  |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.2 |  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования, участка распределительного газопровода низкого давления и газопроводов- вводов к жилым домам № 8,17 по ул. Железнодорожной в г. Светлогорске Калининградской области» | Протяженность газопровода | км |  | 0,285 |  |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.3 |  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Протяженность газопровода | км |  |  | 0,800 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.4 |  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Протяженность газопровода | км |  |  | 1,2 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.5 |  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.»  | Протяженность газопровода | км |  |  | 1,0 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.6 | Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4 км | Протяженность газопровода | км |  |  |  | 1,4 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2 | **Поселок Приморье:** |
| 2.1 | Строительство:«Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье (разработка ПСД и строительство сетей» | Протяженность газопровода | км |  |  | 0,8 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2 | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.3 | Строительство:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Протяженность газопровода | км |  |  |  | 3,0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 3 | **Поселок Донское:** |
| 3.1 | Строительство:«Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км» | Протяженность газопровода | км |  |  | 0,8 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4 | **Техническая эксплуатация объектов газоснабжения** |
| 4.1 | п. Майский Светлогорского городского округа(Газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) | Протяженность газопровода | км | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 4.2 | п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) | Протяженность газопровода | км | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 4.3 | п. Приморье Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) | Протяженность газопровода | км | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 4.4 | п. Приморьеул. Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодо-рожная (Распределитель-ный газопровод низкого давления от ШРП № 31 до улиц: Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодорожная) | Протяженность газопровода | км | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 4.5 | п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) | Протяженность газопровода | км | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Газификация муниципального округ»

от 2019 г. №\_\_\_\_\_

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

 **«Газификация муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2019год | 2020год | 2021год | Всего за период реализации |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Газификация муниципального образования» | Всего, в том числе: | **2 708,567** | **13 239,824** | **10139,824** | **26088,215** | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| средства местных бюджетов |  **2 708,567** | **13 239,824** | **10139,824** | **26088,215** |
| средства областного бюджета |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| внебюджетные источники |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1. ***город Светлогорск***
 |
| 1.1 | Проектирование  |
| 1.1.1 | Проектирование:«Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Всего, в том числе: | **576,667** | 0,00 | 0,00 | **576,667** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **576,667** | 0,00 | 0,00 | **576,667** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проектирование:«Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» | Всего, в том числе: | **500,00** | 0,00 | 0,00 | **500,00** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **500,00** | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проектирование:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Всего, в том числе: | 0,00 | **150,0** | 0,00 | **150,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **150,0** | 0,00 | **150,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Проектирование:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.»  | Всего, в том числе: | 0,00 | **270,0** | 0,00 | **270,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **270,0** | 0,00 | **270,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Проектирование:«Строительство распределительного газопровода низкого давления к (теплогенераторной) зданию церкви по ул. Маяковского, 14» | Всего, в том числе: | 0,00 | **190,0** | 0,00 | **190,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **190,0** | 0,00 | **190,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Проектирование:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | **840,0** | **840,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | **840,0** | **840,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство: |
| 1.2.1 | Строительство:«Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому № 43 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске» | Всего, в том числе: | **420,420** | 0,00 | 0,00 | **420,420** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **420,420** | 0,00 | 0,00 | **420,420** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Строительство:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования, участка распределительного газопровода низкого давления и газопроводов- вводов к жилым домам № 8,17 по ул. Железнодорожной в г. Светлогорске Калининградской области.» | Всего, в том числе: | **1011,480** | 0,00 | 0,00 | **1011,480** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **1011,480** | 0,00 | 0,00 | **1011,480** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Строительство:«Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Всего, в том числе: | 0,00 | **820,000** | 0,00 | **820,000** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **820,000** | 0,00 | **820,000** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Строительство:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Всего, в том числе: | 0,00 | **2400,0** | 0,00 | **2400,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **2400,0** | 0,00 | **2400,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Строительство:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | Всего, в том числе: | 0,00 | **2250,0** | 0,00 | **2250,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **2250,0** | 0,00 | **2250,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. ***Поселок Приморье***
 |
| 2.1 | Проектирование |  |
| 2.1.1 | Проектирование: «Разработка ПСД на строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Всего, в том числе | 0,00 | **660,0** | 0,00 | **660,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **660,0** | 0,00 | **660,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство |  |
| 2.2.1 | Строительство: «Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье (разработка ПСД и строительство сетей)» | Всего, в том числе | 0,00 | **2000,0** | 0,00 | **2000,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **2000,0** | 0,00 | **2000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Строительство:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | **1800,00** | **1800,00** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | **1800,00** | **1800,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Строительство:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления микрорайона ИЖД и Приморье» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | **7000,0** | **7000,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | **7000,0** | **7000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. ***Поселок Донское***
 |
| 3.1 | Строительство:«Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км» | Всего, в том числе | 0,00 | **4000,0** | 0,00 | **4000,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **4000,0** | 0,00 | **4000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4 Техническая эксплуатация объектов газоснабжения*** |
| 4.1 | п. Майский Светлогорского городского округа(Газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) | Всего, в том числе | **51,528** | **129,51** | **129,51** | **310,548** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **51,528** | **129,51** | **129,51** | **310,548** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4.2  | п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) | Всего, в том числе: | **51,528** | **268,52** | **268,52** | **588,568** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **51,528** | **268,52** | **268,52** | **588,568** |
| средства областного бюджета |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| средства федерального бюджета |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| внебюджетные источники |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 4.3 | п. Приморье Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) | Всего, в том числе: | **10,61** | **11,2** | **11,2** | **33,01** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **10,61** | **11,2** | **11,2** | **33,01** |
| средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | п. Приморьеул. Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодо-рожная (Распределитель-ный газопровод низкого давления от ШРП № 31 до улиц: Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодорожная) | Всего, в том числе: | **80,35** | **84,61** | **84,61** | **249,57** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **80,35** | **84,61** | **84,61** | **249,57** |
| средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) | Всего, в том числе: | **5,984** | **5,984** | **5,984** | **17,952** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **5,984** | **5,984** | **5,984** | **17,952** |
| средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетны е источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной Программе

«Газификация муниципального образования»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования» на очередной финансовый 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Ответственный исполнитель,Исполнители, участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| 1.1 | Мероприятие Проектирование  |
| 1.1.1 | Проектирование: «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная»  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 1600186Г18 224 |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|   | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. | Проектирование: «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 1600186Г18 224 |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|   | Реализация мероприятия |  |  | 1  |  |
| 1.2. | Мероприятие строительство |
| 1.2.1 | Строительство: «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому № 43 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске» |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 16001186Г37 414 |  |   | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|   | Реализация мероприятия |  |  |   | 1 |
| 1.2.2 | Строительство: «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования, участка распределительного газопровода низкого давления и газопроводов- вводов к жилым домам № 8,17 по ул. Железнодорожной в г. Светлогорске Калининградской области.» |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 16001186Г37 414 |  |   | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|   | Реализация мероприятия |  |  |   | 1 |
| 4. | Мероприятия: Техническая эксплуатация объектов газоснабжения |
| 4.1 | п. Майский Светлогорского городского округа(Газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 16001186Г21 224 |   |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|   | Реализация мероприятия |  |   | 1 |  |
| 4.2 | п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 16001186Г21 224 |   |   | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|   | Реализация мероприятия |  |   | 1  |  |
| 4.3 | п. Приморье Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 16001186Г21 224 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
| 4.4 | п. Приморье ул. Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодо-рожная (Распределитель-ный газопровод низкого давления от ШРП № 31 до улиц: Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодорожная) |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 16001186Г21 224 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
| 4.5 | п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) |
|  | Количество размещаемых заказов | 0502 16001186Г21 224 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Газификация муниципального образования»

**Методика расчета**

**значений целевых показателей (индикаторов),**

**позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей муниципальной программы**

**«Газификация муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета | Ед. изм. | Определение положительной динамики показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Газификация муниципального округа» |
| 1) | **Уровень газификации природным газом муниципального образования «Светлогорский городской округ»** |  ДгУГО% = ---------------- х 100% Догде:**УГО – уровень газификации жилых домов муниципального округа****Дг-** количество газифицированных домов на территорий (шт.) **До** - общей количество жилых домов муниципальном округе (шт.) | % | Повысить уровень газификации до 82,3 % |