**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «30» 10. 2023 года № 1039

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года**

 **№ 634 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. . Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года № 634 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Постановление):

1.1. В приложении к Постановлению раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.

1.2 Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шклярук

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д. Азарян

Приложение

к постановлению администрации

«Светлогорский городской округ»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

I. ПАСПОРТ муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа). |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| Соисполнители Программы  | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Муниципальные Подпрограммы  | Отсутствуют. |
| Срок реализации муниципальной Программы  | Программа реализуется в период 2019 -2025 годы. |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности энергосбережения энергетических ресурсов. |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрическая энергия);
2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение);
3. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение).
 |
| Целевые показатели муниципальной Программы | 1. Снижение удельной величины потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) ежегодно на 3%.
2. Снижение удельной величины потребления холодного водоснабжения в сопоставимых условиях (к предыдущему году) ежегодно на 3 %.
3. Снижение удельной величины потребления электрической энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) ежегодно на 3 %.
 |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы  | 2019 – 982,76 тыс. рублей;2020 – 1047,12 тыс. рублей;2021 – 359,0 тыс. рублей.2022 – 1990,315 тыс. рублей;2023 – 5 579,88 тыс. рублей;2024 – 925,00 тыс. рублей;2025 – 150,00 тыс. рублей.Объем финансового обеспечения муниципальной программы – 11 034,075 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  | Снижение значений целевых показателей потребления энергетических ресурсов на 3 % ежегодно. Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |

|  |
| --- |
| Приложение № 1к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
|   | Отчетный год | Плановый период |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа |
| 1 | **Цель муниципальной программы: Повышение** эффективности энергосбережения энергетических ресурсов. | 1. Снижение удельной величины потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году). | % | 3 | 3 | 3 | 0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2. Снижение удельной величины потребления холодного водоснабжения в сопоставимых условиях (к предыдущему году).  | % | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3.Снижение удельной величины потребления электрической энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году). | % | 0 | 2 | 2 | 0 |
|   | Задача № 1.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий | Количество запланированных мероприятий | единиц | 6 | 8 | 1 | 0 |
| **Мероприятия:** |
| 2.2. | Замена ламп накаливания на светодиодные | Количество заменяемых ламп | шт. | 48 | **0** | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова |
| 2.3. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | Количество заменяемых светильников | шт. | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники | Количество заменяемых светильников | шт. | 50 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ «СОШ п. Донское» |
| 2.8. | Замена аппаратов защиты в силовых щитах | Количество | шт. | 3 | **0** | **0** | **0** |
| 2.9. | Замена ламп накаливания на светодиодные ленты | Количество | шт. | 14 | **0** | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ «ИТЦ» |
| 2.10. | Замена светодиодных светильников на антивандальные на лестнице в г. Светлогорск | Количество | шт. | 33 | **0** | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.11. | Замена ЩО МАОУ СОШ п. Донское | Количество | шт. | 0 | **1** | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ СОШ п. Донское |
| 2.12. | Замена светильников в кабинетах МАОУ СОШ п. Донское | Количество | шт. | 0 | **1** | **0** | **0** |
| 2.13. | Установка в систему освещения датчиков движения МАОУ «СОШ Донское» | Количество | шт. | 0 | **0** | **1** | **0** |
| 2.14. | Поставка и монтаж светильников в универсальном зале МАУ "ФОК "Светлогорский" | Количество | шт. | 0 | 22 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ФОК "Светлогорский" |
| 2.15. | Поставка и монтаж светильников на ледовой арене МАУ "ФОК "Светлогорский" | Количество | шт. | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2.16. | Замена светильников в актовом зале МАОУ "СОШ№1" г. Светлогорск | Количество | шт. | 0 | 15 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ "СОШ №1" г. Светлогорск |
| 2.17. | Поставка и монтаж светильников в бассейн МАУ "ФОК "Светлогорский" | Количество | шт. | 0 | 6 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ФОК "Светлогорский" |
| 2.18. | Приобретение электрических счетчиков МАУ "ФОК "Светлогорский" | Количество | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2.19. | Приобретение энергосберегающих панелей и ламп МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | Количество | шт. | 0 | 14 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" |
| 3. | **Задача № 2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение).**  | Количество запланированных мероприятий | единиц | 1 | 3 | 0 | 0 |   |
| 3.3. | Замена счетчика холодной воды | Количество | шт. | 1 | **0** | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" |
| 3.5. | Ремонт труб водоснабжения и водоотведения  | Количество | шт. | 0 | **1** | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ СОШ п.Донское  |
| 3.6. | Замена узла водомера МАОУ СОШ п.Донское | Количество |   | 0 | **1** | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ СОШ п. Донское |
| 3.7. | Устройство ревизии на трубопроводе канализации МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | Количество запланированных мероприятий | единиц | 0 | **1** | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" |
| 4. | Задача № 3 Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение). | Количество запланированных мероприятий | единиц | 5 | 5 | **2** | **1** |   |
| 4.1. | Установка (проверка) теплового счетчика | Количество теплосчетчиков | шт. | 4 | 0 | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАДОУ детский сад №20 "Родничок" |
| 4.9. | Установка радиаторов панельных | Количество устанавливаемых радиаторов | шт. | 4 | 0 | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" |
| 4.12. | Ремонт теплопункта в здании по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 77 а (в том числе проектные работы) | Количество запланированных мероприятий | ед. | 1 | 1 | **0** | **0** | Ответственный исполнитель:МБУ «ОКС Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4.13. | Приобретение и подключение модульного теплового узла | Количество запланированных мероприятий | ед. | 1 |   |  |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники: иная субсидия МБУ "Спецремтранс" |
| 4.14. | Промывка отопительной системы и опрессовка | Количество запланированных мероприятий | ед. | 2 | 0 | **0** | 1 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МБУ "Спецремтранс" |
| 4.15. | Установка автоматического узла регулирования подачи тепловой энергии | Количество запланированных мероприятий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4.16. | Установка на радиаторы кранов | Количество запланированных мероприятий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.17. | Замена теплосчетчика МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | Количество запланированных мероприятий | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" |
| 4.18. | Закупка обогревателей энергосберегающих МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | Количество | шт. |   | 10 |   |   | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова |
| 4.19. | Закупка термостата для обогревателей МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | Количество | шт. |   | 10 |   |   |
| 4.20. | Закупка термостатитической головки М\*30 для регулировки температуры в радиаторах МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | Количество | шт. |   | 20 |   |   |
| 4.21. | Установка отражающих экранов за радиаторами систем отопления МАОУ «СОШ Донское» | Количество | шт. |   |   | 1 |   | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ «СОШ Донское» |
| 5. | **Задача № 4Проведение мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов (разработка энергетического паспорта, проведение энергоаудита)** | Количество запланированных мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |   |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение эффективности энергосбережения энергетических ресурсов. | Всего, в том числе: | **1990,32** | **5579,88** | **925,00** | **150,00** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | **1990,32** | **5579,88** | **925,00** | **150,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача № 1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий.**  |
| **1.** | **Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий.**  | **Всего, в том числе:** | **872,82** | **2666,11** | **150,00** | **0,00** |  |
| **МБ** | **872,82** | **2666,11** | **150,00** | **0,00** |
| **ОБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ФБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВНи** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Мероприятия:** |
| 1.29. | Замена силового щита МАОУ СОШ п. Донское | Всего, в том числе: | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ «СОШ п. Донское» |
| МБ | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30. | Закупка и установка светодиодных светильников МАОУ «СОШ п. Донское» | Всего, в том числе: | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.31. | Замена ламп и панелей МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | Всего, в том числе: | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова |
| МБ | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.32. | Замена ламп накаливания на диодные ленты в выставочных витринах МАУ «ИТЦ» | Всего, в том числе: | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ «ИТЦ» |
| МБ | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.33. | Замена ВРУ МАОУ СОШ п. Донское | Всего, в том числе: | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ СОШ п. Донское |
| МБ | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.34. | Замена светильников МАДОУ «Родничок» | Всего, в том числе: | 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАДОУ «Родничок» |
| МБ | 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.35. | Замена светодиодных светильников на антивандальные на лестнице в г. Светлогорск  | Всего, в том числе: | 247,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 247,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.36. | Замена ЩО МАОУ СОШ п. Донское | Всего, в том числе: | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ СОШ п. Донское |
| МБ | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.37. | Замена светильников в кабинетах МАОУ СОШ п. Донское | Всего, в том числе: | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.38. | Установка в систему отсвещения датчиков движения МАОУ «СОШ Донское» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.39. | Поставка и монтаж светильников в универсальном зале МАУ "ФОК "Светлогорский" | Всего, в том числе: | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ФОК "Светлогорский" |
| МБ | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.40. | Поставка и монтаж светильников на ледовой арене МАУ "ФОК "Светлогорский" | Всего, в том числе: | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.41. | Замена светильников в актовом зале МАОУ "СОШ №1" г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ "СОШ №1" г. Светлогорск |
| МБ | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.42. | Поставка и монтаж светильников в бассейн МАУ "ФОК "Светлогорский" | Всего, в том числе: | 0,00 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ФОК "Светлогорский" |
| МБ | 0,00 | 275,50 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.43. | Приобретение электрических счетчиков МАУ "ФОК "Светлогорский" | Всего, в том числе: | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.44. | Приобретение энергосберегающих панелей и ламп МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | Всего, в том числе: | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" |
| МБ | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача № 2.** Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение) за счет реализации мероприятий.  |
| 2. | **Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение) за счет реализации мероприятий.**  | **Всего, в том числе:** | **1,30** | **205,02** | **0,00** | **0,00** |  |
| **МБ** | **1,30** | **205,02** | **0,00** | **0,00** |
| **ОБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ФБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВНи** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Мероприятия: |
| 2.8. | Ремонт труб водоснабжения и водоотведения МАОУ СОШ п.Донское | Всего, в том числе: | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ СОШ п.Донское  |
| МБ | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Замена прибора учета холодной воды МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" (ул. Новая, 6, Калининградский проспект, 70) | Всего, в том числе: | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" |
| МБ | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Замена узла водомера МАОУ СОШ п.Донское | Всего, в том числе: | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ СОШ п.Донское |
| МБ | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Устройство ревизии на трубопроводе канализации МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | Всего, в том числе: | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" |
| МБ | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача № 3.**  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение) за счет реализации мероприятий.  |
| 3. | **Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение) за счет реализации мероприятий.**  | **Всего, в том числе:** | **1116,20** | **2708,75** | **775,00** | **150,00** |  |
| **МБ** | **1116,20** | **2708,75** | **775,00** | **150,00** |
| **ОБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ФБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВНи** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия: |
| 3.6. | Промывка радиаторов МАОУ «СОШ п. Донское» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ «СОШ п. Донское» |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Установка автоматического узла регулирования подачи тепловой энергии в МАОУ «СОШ п. Донское» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Установка на радиаторы кранов МАОУ «СОШ Донское» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Проверка прибора учета тепловой энергии по адресу: Гоголя,12, 15 МАДОУ детский сад №20 "Родничок" | Всего, в том числе: | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАДОУ детский сад №20 "Родничок" |
| МБ | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12. | Поверка теплосчетчика МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" (ул. Новая, 6, Калининградский проспект, 70) | Всего, в том числе: | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" |
| МБ | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. | Ремонт теплопункта в здании по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 77 а (в том числе проектные работы) | Всего, в том числе: | 767,10 | 2512,78 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МБУ «ОКС Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 767,10 | 2512,78 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Приобретение и подключение модульного теплового узла | Всего, в том числе: | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия на иные цели МБУ "Спецремтранс" |
| МБ | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. | Установка отражающих экранов за радиаторами систем отопления МАОУ «СОШ Донское» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ «СОШ Донское» |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17. | Закупка термостатитической головки М\*30 для регулировки температуры в радиаторах МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | Всего, в том числе: | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова |
| МБ | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18. | Замена теплосчетчика МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | Всего, в том числе: | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия "ИТЦ Светлогорского городского округа" |
| МБ | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19. | Закупка обогревателей энергосберегающих МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | Всего, в том числе: | 0,00 | 129,90 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова |
| МБ | 0,00 | 129,90 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20. | Закупка термостата для обогревателей МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | Всего, в том числе: | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВНи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача № 4.** Проведение мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов (разработка энергетического паспорта |
| **4.** | **Проведение мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов (разработка энергетического паспорта** | **Всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **МБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ОБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ФБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВНи** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятия: |

 Приложение № 3

к постановлению администрации муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на очередной финансовый 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Ответственный исполнитель,Исполнители, участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Мероприятия № 1:** Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий. |
|  | Количество размещаемых заказов | 3560113 0400184420622 |  | 2 | 5 | 1 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|   | Реализация мероприятия |  | 2 | 5 | 1 |
|  | **Мероприятие № 2:** Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение) за счет реализации мероприятий. |
|  | Количество размещаемых заказов | 3560702 0400184410622 |  |  | 3 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|   | Реализация мероприятия |  |  | 3 |  |
|  | **Мероприятие № 3**: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение) за счет реализации мероприятий. |
|  | Количество размещаемых заказов | 3560713 0400184430622 |  |  | 2 | 3 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|   | Реализация мероприятия |  |  | 2 | 3 |