**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального**

* + 1. **образования «Светлогорский городской округ» от 03.06.2019 года**
    2. **№ 488 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории»**

В соответствии со статьей 43 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 03.06.2019 года № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории» (далее – Постановление):

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

1.2 Приложения № 1, 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3...Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4...Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шклярук

Врио директора МБУ «Отдел капитального строительства

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Кирлица

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д. Котова

Приложение

к постановлению администрации

МО «Светлогорский городской округ»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | **«**Благоустройство территории»  (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа». |
| Соисполнитель муниципальной программы | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| Муниципальные Подпрограммы | «Развитие сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации муниципальной Программы | программа реализуется в период 2019-2025 годы |
| Цели муниципальной Программы | Цели муниципальной Программы:  - увеличение доли благоустроенных территорий, соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Задачи муниципальной Программы | - Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц);  - развитие сетей уличного освещения муниципального образования «Светлогорский городской округ»; |
| Целевые Показатели Программы | Доля благоустроенных территорий, соответствующих санитарному нормативному уровню по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы и Подпрограммы по годам ее реализации | 2019 год – 73 591,07 тыс. рублей,  2020 год – 116 088,62 тыс. рублей,  2021 год – 149 516,88 тыс. рублей,  2022 год – 181 239,90 тыс. рублей,  2023 год – 180 908,95 тыс. рублей;  2024 год - 95 043,95 тыс. рублей;  2025 год - 93 631,45 тыс. рублей;  Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного (муниципального) бюджета подлежат ежегодному утверждению. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Увеличение доли благоустроенных территорий Светлогорского городского округа за период реализации программы на 30 % |

**Раздел 1. Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа, и обоснование необходимости программной разработки**

Природно-климатические условия муниципального образования «Светлогорский городской округ», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий и развитию инженерной инфраструктуры.

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию муниципального образования. В то же время в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем. Благоустройство многих дворов и территорий не отвечает современным требованиям, которые направлены на выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- повышения уровня развития и безопасности среды в местах проживания и временного пребывания на территории Светлогорского городского округа;

- повышения привлекательности в качестве рекреационной зоны;

- повышения уровня комфортности и чистоты на территории городского округа;

- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования Светлогорского городского округа позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие округа.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов городского округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Программные мероприятия, описание основных целей и задач программы, сроки реализации программы**

Благоустройство Светлогорского городского округа относится к приоритетным задачам должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы.

Повышение уровня благоустройства территории Светлогорского городского округа с целью создания благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха.

Основной проблемой является также восстановление имеющегося уличного освещения, его реконструкция и строительство нового уличного освещения на территории МО «Светлогорский городской округ». Для улучшения технического состояния, обеспечения надежности работы сетей уличного освещения, с внедрением новых технологий и применением энергосберегающего оборудования и материалов сформирована Подпрограмма.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории «Светлогорский городской округ»:

* совершенствование системы комплексного благоустройства территории городского округа, его эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
* повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа;
* активизации работ по благоустройству территории городского округа в границах населенных пунктов;
* развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;
* повышение общего уровня благоустройства муниципального образования «Светлогорский городской округ»;
* организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории городского округа;
* приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
* оздоровление санитарной экологической обстановки на свободных территориях, ликвидация скоплений безнадзорных животных;
* оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)

Целью муниципальной программы является - увеличение доли благоустроенных территорий, соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

* увеличение площади благоустроенных территорий, в том числе и многоквартирных домов Светлогорского городского округа;
* проведение мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния, оздоровление санитарной экологической обстановки на свободных территориях МО, ликвидация скоплений несанкционированных свалок ТКО, приведение в качественное состояние элементов благоустройства и т.п.

Достижение поставленной цели и решение задач программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий, весь перечень которых представлен в приложении № 1 муниципальной программы.

**Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2019 по 2025 год. Этапы не предусмотрены.

**Ожидаемый конечный результат реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории городского округа, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов), позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения. Их состав увязан с основными мероприятиями муниципальной программы и позволяет оценить ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на период до 2025 года.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм приведены в приложение № 1 муниципальной программы. Методика их расчета приведена в приложении № 3 муниципальной программы.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджета. Объем финансирования мероприятий программы приведен в приложении № 2 муниципальной программы и подлежит уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.

**Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной программы, выполнением ее основных мероприятий, внесением изменений и дополнений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа».

Ответственный исполнитель программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года утверждает согласованный план реализации и направляет его в экономический отдел администрации и финансовый орган, а также ответственный исполнитель муниципальной программы составляет и представляет в экономический отдел и финансовый орган отчеты об исполнении муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» № 95 от 25.01.2019 г. «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации».

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы**

Одной из основных подсистем жизнеобеспечения, обеспечивающей жизненно необходимые функции для населения Светлогорского городского округа является уличное освещение.

Современные сети уличного освещения - это высокоэкономичные, автоматизированные объекты, правильное построение которых, в значительной мере, определяет эффективность труда, комфорт современной жизни.

Система уличного освещения Светлогорского городского округа включает в себя: уличное освещение дворовых территорий, городских парков, улиц, проспектов, площадей, проездов, набережных, пешеходных зон, променада и т.д.

Сети уличного освещения Светлогорского городского округа. включают в себя 35 питательных пунктов, 2943 ед. светильников, протяженность линий составляет 84.8 км.

Конструкция магистральных сетей уличного освещения выполнена в варианте В/Л 04 кВ алюминиевым неизолированным проводом, проводом СИП и КЛ 0,4кВ.

Состояние сетей уличного освещения Светлогорского городского округа в настоящее время не в полной мере соответствует нормативным требованиям, имеет место износ осветительного оборудования, часть светильников имеют устаревшую конструкцию. Доля старого оборудования, включая не только светильники, но и опоры, кабели, провода в среднем составляет 60%.

Для достижения нормативных показателей работы уличного освещения Светлогорского городского округа необходимо реализовать намеченные Подпрограммой мероприятия.

**Цель и задачи подпрограммы, сроки реализации.**

Целью программы является увеличение доли качественных, энергоэффективных сетей уличного освещения для содействия экономического и социального развития Светлогорского городского округа. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Организация освещения территорий Светлогорского городского округа на уровне соответствия со СНиП 23-05 095 «Естественное и искусственное освещение».

Срок и реализации мероприятий подпрограммы 2019 - 2025 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении

Реализация мероприятий муниципальной **подпрограммы** осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджета. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 раздел 2 муниципальной программы и подлежит уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.

**Описание целевых показателей Подпрограммы**

Подпрограммой предусматривается использование целевого показателя:

* доля протяженности линий уличного освещения соответствующих нормативным требованиям по обеспечения надежности электроснабжения к показателям общей протяженности линий уличного освещения;
* доля количества светильников, соответствующих нормативным требованиям по обеспечению освещенности территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» к показателям общего количества светильников, установленных на линиях уличного освещения Светлогорского городского округа.

**В результате исполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будут достигнуты следующие конечные результаты**

Повышение уровня доли увеличение доли качественных, энергоэффективных сетей уличного освещения для содействия экономического и социального развития Светлогорского городского округа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | Приложение № 1 | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | к муниципальной программе | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | «Благоустройство территории | | |
| **Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Благоустройство территории» на 2019-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители участники МП | | |
|  | |  | | Плановый период | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| Муниципальная программа **«Благоустройство территории»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Цель муниципальной программы**  - увеличение доли благоустроенных территорий соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ»; | | Доля благоустроенной территории округа | % | 40 | | 36 | | 33 | | 30 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.1 | | **Задача № 1:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц). | | площадь благоустроенной территории округа | кв.м. | 71862175 | | 7629958 | | 7639958 | | 7645225 | |  | | |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 25300 | | 25300 | | 25300 | | 25300 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.1.3 | | Комплекс сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 25300 | | 25300 | | 25300 | | 25300 | |
| 1.1.4 | | Транспортные услуги по доставке на пляж/с пляжа пляжного оборудования для отдыха на территории Светлогорского городского округа | | Количество перевозок | шт | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1.1.5 | | Водоснабжение душевых стоек на пляже Светлогорского городского округа | | Объем ресурса | куб.м. | 728 | | 728 | | 728 | | 728 | |
| 1.1.6 | | Содержание городского пляжа территории Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 53000 | | 53000 | | 53000 | | 53000 | |
| 1.1.7 | | Ремонт спуска на городской пляж в п. Приморье Светлогорского городского округа | | Количество единиц | шт. | - | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | | |
| 1.1.8 | | Водоснабжение/отведение фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | | Объем ресурса (сточных вод, воды) по счетчику | куб.м. | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.1.9 | | Содержание и текущий ремонт фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | | Количество фонтанов | шт | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1.1.10 | | Устройство мобильного полимерного покрытия для обустройства береговой линии г. Светлогорска | | Количество единиц | шт. | - | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.1.11 | | Устройство спуска к морю в п. Донское Светлогорского городского округа | | Количество единиц | шт. | 1 | |  | |  | |  | |
| 1.1.12 | | Комплексное инженерное обследование гидротехнических сооружений | | Количество единиц | шт. | 2 | |  | |  | |  | |
| 1.1.13 | | Содержание и благоустройство водоемов на территории Светлогорского городского округа | | количество объектов | шт. | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 1.1.14. | | Проекто-изыскательские работы реки "Светлогорка" на территории Светлогорского городского округа | | количество мероприятия | ед. |  | | 1 | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.2. | | Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря | | Объем ресурса (сточных вод) | куб.м. | 278000 | | 276300 | | 276301 | | 276302 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| Очистка сточных вод системой механической и биологической очистки АО "ОКОС" с территории Светлогорского городского округа | |
| 1.3. | | Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжений предприятий на территории Светлогорского городского округа | | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | |  | | |
| 1.3.1. | | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «РТС «Светлогорская», расположенной в г. Светлогорск, Калининградской области, и котельной, расположенной в п. Зори, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (софинансирование из местного бюджета) | | Количество пакетов документов | ед | 2 | | - | | - | | - | | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | | |
| 1.3.2. | | Субсидия на погашение задолженности за ТЭР перед ООО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург" | | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,2 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Теплосети" | | |
| 1.3.3. | | Субсидия на погашение задолженности за ТЭР перед ООО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург" | | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | 18,3 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МКП "Водоканал Донское" | | |
| 1.3.4. | | Субсидия на предоставление мероприятий по организации теплоснабжения предприятий на территории Светлогорского городского округа | | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | 150 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.3.5. | | Выполнение работ по разработке рабочей документации пожарно-охранной сигнализации котельной пос.Зори вг. Светлогорск, Калининградской области | | Количество пакетов документов | ед | 1 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.3.6. | | Выполнение работ по обследованию с целью оценки технического состояния объекта «РТС «Светлогорская», расположенной в г. Светлогорск, Калининградской области | | Количество пакетов документов | ед | 1 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.4. | | Предоставление МКП «Водоканал Донское» на приобретение угля на отопительный сезон 2019-2020 г.г. для отопления жилых домов п. Филино | | Объем ресурса | тонн | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |
| 1.5. | | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и содержание зеленых зон, природных и озелененных территорий Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 83013 | | 292393,5 | | 292394,5 | | 292395,5 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | | |
| Благоустройство и содержание зеленых насаждений на улицах и в парках Светлогорского городского округа | |
| 1.5.1. | | Содержание городских объектов зеленых насаждений, устройство клумб на территории Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 1345 | | 1345 | | 1345 | | 1345 | |
| 1.5.2. | | Выпиловка деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Количество деревьев, зеленых насаждений | шт | 220 | | 220 | | 220 | | 220 | |
| 1.5.3. | | Проведение лесопатологических обследований деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Количество обследований деревьев, зеленых насаждений | шт | 6 | | 9 | | 9 | | 9 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.5.4. | | Монтаж/демонтаж новогодних елей на территории Светлогорского городского округа | | Количество объектов | шт | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5.5. | | Уборка несанкционированных свалок на территории Светлогорского городского округа | | Объем мусора | куб.м. | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | |
| 1.5.6. | | Акарицидная обработка парков и скверов на территории Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 202518 | | 271650 | | 271650 | | 271650 | |
| 1.5.7. | | Утилизация погибших животных на территории Светлогорского городского округа | | Количество животных | шт. | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5.8. | | Разработка схемы очистки территории от мусора единым оператором на территории Светлогорского городского округа | | Комплект документов | шт. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5.9. | | Компенсационная высадка деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Количество деревьев, зеленых насаждений | шт. | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | | |
| 1.5.10. | | Проведение конкурса по благоустройству территории Светлогорского городского округа | | Количество заявок | шт. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.5.11. | | Приобретение и посадка деревьев и кустов | | Количество | шт. | 2781 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Светлогорские парки" (субсидия на иные цели), МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | | |
| 1.5.12. | | Приобретение и установка приствольных решеток и ограждений для защиты пристволовой зоны деревьев на территории Светлогорского горосдкого округа | | Количество | шт. | 85 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.5.13. | | Приобретение гербицида для обрызгивания борщевика | | Количество | шт. | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | | |
| 1.5.14. | | Выкорчевывание деревьев, пней | | Количество | шт. | 47 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Светлогорские парки" (субсидия) | | |
| 1.5.15. | | Проектирование и лесоустроительные работы на территории Светлогорсокго городского округа | | Количество объектов | шт. | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.5.16. | | Стрижка живых изгородей на территории Светлогорского городского округв | | Площадь | кв.м |  | | 9398,5 | | 9398,5 | | 9398,5 | |  | | |
| 1.5.17. | | Кронирование деревьев на территории Светлогорского городского округа | | количессво | ##### | #ССЫЛКА! | | 540 | | 540 | | 540 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МЗ МБУ "Спецремтранс" | | |
| 1.6. | | Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа | | Протяженность улично-дорожной сети | кв.м. | 540 | | 540 | | 540 | | 540 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.6.1. | | Понижение бортовых камней тротуара на пересечении пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог на территории Светлогорского городского округа | | Протяженность улично-дорожной сети | п.м. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.6.2. | | Аренда мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество арендуемых контейнеров | шт. | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», МБУ «Спецремтранс» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.6.3. | | Приобретение мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество приобретаемых контейнеров | шт. | **5** | | 14 | | 2 | | 0 | |
| 1.6.4. | | Возмещение стоимости утраченных мусорных контейнеров | | Количество контейнеров | шт. | - | | - | | - | | - | |
| 1.6.5. | | Обеспечение полномочий в части содержания ливнеприемников на территории Светлогорского городского округа | | Количество ливнеприемников и колодцев | шт. | 570 | | 570 | | 570 | | 570 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | | |
| 1.6.6. | | Обеспечение полномочий в части механизированной уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | | Площадь | кв.м | 367579,48 | | 400103 | | 400103 | | 400103 | |
| 1.6.7. | | Обеспечение полномочий в части санитарной (ручной) уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | | Площадь | кв.м | 232230,1 | | 254683,2 | | 254683,2 | | 254683,2 | |
| 1.6.8. | | Обеспечение полномочий в части уборки мусора из урн на территории Светлогорского городского округа | | Объем мусора | куб.м. | 2513,2 | | 2513,2 | | 2513,2 | | 2513,2 | |
| 1.6.9. | | Уборка и содержание контейнерных площадок для ТКО | | Количество контейнерных площадок | шт. | 114 | | 113 | | 113 | | 113 | |
| 1.6.10. | | Приобретение дополнительного оборудования для универсальной машины «Sweeper» | | Количество единиц дополнительного оборудования | шт. | - | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | | |
| 1.6.11. | | Устройство контейнерных площадок | | Количество контейнерных площадок | шт. | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.6.12. | | Устройство ливневой канализации (в 2020 году - с рассеивающим колодцем в районе д. 11 по ул. Яблоневой, в 2021 году - около спортивной площадки) | | Протяженность | п.м. | - | | - | | - | | - | | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.6.13. | | Устройство площадок для выгула собак | | Количество площадок | шт. | 1 | | 1 | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | | |
| 1.6.14. | | Устройство ливневой канализации | | Протяженность | п.м. | 0,1 | | - | | - | | - | |
| 1.6.15. | | Проверка сметной документации (ремонт теплотрассы, благоустройство парков) | | Количество комплектов документов | шт. | - | | - | | - | | - | |
| 1.6.16. | | Субсидия на приобретение уборочной техники | | Количество единиц техники | шт. | - | | - | | - | | - | |
| 1.6.17. | | Проведение кадастровых работ с целью постановки на учет системы ливневой канализации | | Комплект документов | шт. | 1 | |  | |  | |  | |
| 1.6.18. | | Проведение кадастровых работ с целью постановки на учет системы централизованной канализации | | Комплект документов | шт. | 1 | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.6.19. | | Ремонт помещений в здании МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | | Количество объектов | шт. | 1 | |  | |  | |  | |
| 1.6.20. | | Приобретение мотопомпы | | Количество объектов | шт. | 1 | |  | |  | |  | |
| 1.6.21. | | Содержание автомобильных дорог на территории Светлогорского городского округа (мойка и очистка дорожных знаков, рихтовка стоек, подтяжка креплений дорожных знаков, приведение обочин дорог в соответствие с ГОСТ(срезка наплывающего грунта)) | | Протяженность | п.м |  | | 5000 | | 5000 | | 5000 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МЗ МБУ "Спецремтранс" | | |
| 1.7. | | Реализация мероприятий по размещению малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа | | Количество архитектурных элементов | шт. | 12 | | 14 | | 10 | | 9 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг, с 2020 включено в муниципальное задание МБУ "Спецремтранс" | | |
| Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа | |
| 1.7.1. | | Покраска малых архитектурных форм, расположенных на территории Светлогорского городского округа | | Количество архитектурных элементов | кв.м. | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 1.7.2. | | Обслуживание детских площадок на территории Светлогорского городского округа | | Количество площадок | шт. | 34 | | 34 | | 34 | | 34 | |
| 1.7.3. | | Установка и обслуживание биотуалетов на территории Светлогорского городского округа | | Количество биотуалетов | шт. | 17 | | 25 | | 25 | | 25 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.4. | | Приобретение уличных урн для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество элементов благоустройства | шт. | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.7.5. | | Приобретение скамеек для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество элементов благоустройства | шт. | **81** | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.7.6. | | Устройство железобетонных вазонов в г. Светлогорске | | Объем бетона | куб.м. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.7. | | Ремонт искусственных элементов рельефа | | Площадь смотровых площадок | кв.м. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.7.8. | | Приобретение и установка информационных стендов | | Количество | ед | - | | 15 | | 15 | | 15 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.9. | | Приобретение и установка детской площадки на территории Светлогорского городского округа | | Количество | ед | - | | 0 | | 0 | | 0 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.10. | | Информационные таблички | | Количество | ед | 30 | | 70 | | 70 | | 70 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.11. | | Приобретение крышек для песочниц на муниципальных детских площадках | | Количество | ед | - | | 10 | | 5 | | - | |
| 1.7.12. | | Монтаж резинового покрытия детской площадки по ул. Мичурина, 2- ул. Новая, 5 в г. Светлогорске | | Площадь покрытия | кв.м. |  | | - | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.13. | | Установка ограждения на лестничном спуске на ул. Горького в г. Светлогорске | | Протяженность | м |  | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.14. | | Ремонт подпорной стены по ул. Гагарина в г. Светлогорске | | Протяженность | м |  | | - | | - | | - | |
| 1.7.15. | | Устройство лестницы на ул. Горького в г. Светлогорске | | Количество объектов | ед | 1 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.16. | | Обустройство детской площадки по ул. Динамо в г. Светлогорске (с резиновым покрытием) | | Количество объектов | ед | 1 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.17. | | Обустройство детской площадки в п. Лесное Светлогорского городского округа | | Количество объектов | ед | 0 | | - | | - | | - | |
| 1.7.19. | | Бронзовая скульптура Балтия | | Количество объектов | ед | 1 | | - | | - | | - | |
| 1.7.20. | | Устройство площадок для выгула собак в г. Светлогорск | | Количество объектов | ед | 1 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.21. | | Подсветка статуи "Рыбак Раушена" | | Количество объектов | ед | 1 | | - | | - | | - | |
| 1.7.22. | | Восстановительные работы объектов благоустройства в г. Светлогорске, Калининградской области | | Количество объектов | ед | 4 | | - | | - | | - | |
| 1.7.23. | | Детская площадка ул. Яблоневая 1, г. Светлогорск, площадь 180 кв.м. | | Количество объектов | ед | 1 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.24. | | Капитальный ремонт двух малых архитектурных форм «Крытые лавки» сквера «Куранова» | | Количество объектов | ед | 2 | | - | | - | | - | |
| 1.7.25. | | Обустройство детской площадки в п. Лесное Светлогорского городского округа | | Количество объектов | ед | 0 | | 1 | | - | | - | | Ответственный исполнитель:  МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.26. | | Подготовка основания для размещения спортивного оборудования и модульного туалета на территории парка в г. Светлогорске | | Количество объектов | ед | 1 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.27. | | Электроснабжение часов на опоре (Гагарина-октябрьская) от ПП124-3/1 | | количество | ед | 1 | |  | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.28. | | Установка поручня на лестницу, соединяющую ул. Балтийскую и ул. Штрауса | | количество | ед | 1 | |  | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.29. | | Устройство лестницы на ул.Пригородная | | количество | ед | 1 | |  | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 1.7.30. | | Архитектурная подсветка «Балтии» | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |
| 1.7.31. | | Демонтаж лестницы по адресу г. Светлогорск, ул. Богатырская аллея (парк «Муза») | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |
| 1.7.32. | | Приобретение и установка детской площадки по ул.Пионерская,28а Светлогорского городского округа | | количество | ед | - | | 1 | | - | | - | |
| 1.7.33. | | Приобретение и установка детской площадки по ул.Пригородная Светлогорского городского округа | | количество | ед | - | | 1 | | - | | - | |
| 1.7.34. | | Приобретение и установка детской площадки в п.Майский Светлогорского городского округа | | количество | ед | - | | 1 | | - | | - | |
| 1.7.35. | | Приобретение и установка детской площадки в п.Зори Светлогорского городского округа | | количество | ед | - | | 1 | | - | | - | |
| 1.7.36. | | Приобретение и установка кашпо на территории Светлогорского городского округа | | количество | ед | - | | 3 | | - | | - | |
| 1.7.37. | | Приобретение и установка теннисных столов на территории Светлогорского городского округа | | количество | ед | - | | 4 | | - | | - | |
| 1.7.38. | | Ремонт лестницы по ул.Горького г.Светлогорск | | количество объектов | шт |  | | 1 | |  | |  | |
| 1.7.39. | | Текущий ремонт малых архитектурных форм в г.Светлогорск, Калининградская область | | количество объектов | шт |  | | 1 | |  | |  | |
| 1.7.40. | | Содержание детских площадок, мероприятия по оценке безопасности детских игровых площадок | | количество | ед | - | | 32 | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | | |
| 1.8. | | Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа | | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | 22000 | | 22000 | | 22000 | | 22000 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (МЗ) | | |
| 1.8.1. | | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа | | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | 11000 | | 11000 | | 11000 | | 11000 | |
| 1.8.2. | | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа (п. Горбатовка) | | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | 11000 | | 11000 | | 11000 | | 11000 | |
| 1.8.3. | | Благоустройство мест захоронения граждан с «Сосновой усадьбы» | | Количество мест захоронения | шт | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.8.4. | | Проведение инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест захоронения | | Комплект документов | шт | - | | - | | - | | - | |
| 1.8.5. | | Координирование границ кладбищ в г. Светлогорск | | количество | шт | 1 | | - | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (иная субсидия) | | |
| 1.8.6. | | Обслуживание транспортного средства | | количество | шт | - | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1.8.7. | | Выпиловка деревьев на территории кладбищ Светлогорского городского округа | | количество | шт | - | | 10 | | - | | - | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие сетей уличного освещения Светлогорского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Цель подпрограммы: Увеличение доли освещенных улиц дворовых территорий, парков и.т.д. соответствующих нормативному уровню освещенности в соответствии со СНиП 23-05 095 «Естественное и искусственное освещение» и другим нормативным документам РФ | | Доля сетей уличного освещения приведенных по нормам освещенности в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа за год | % | 51,2 | | 53 | | 55 | | 55 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
|  | | Задача подпрограммы - Развитие сетей уличного освещения муниципального округа «Светлогорский городской округ» в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа | | Протяженность сетей | км | 95,554 | | 97 | | 103 | | 103 | |
| **Мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.  Эксплуатация наружного уличного освещения:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта | | Объем ресурса | тыс.кВт | 1576,572 | | 931,2 | | - | | - | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.1.2. | | Оплата электрической энергии наружного освещения | | Объем ресурса | тыс.кВт | 2800 | | 1954 | | 1954 | | - | |
| 2.1.3. | | Содержание электроустановок наружного освещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество электроустановок | ед | 2316 | | 2316 | | 2316 | | 2316 | |
| **2.2. Разработка проектно-сметной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пос. Приморье ул. Кленовая, Березовая, лесная, Счастливая. | | Комплект документации | ед |  | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.2.2. | | Разработка проектно-сметной документации объектов электроснабжения п. Южный | | Комплект документации | ед |  | |  | |  | |  | |
| 2.2.3. | | Проектирование сети уличного освещения | | Комплект документации | ед | 3 | |  | |  | |  | |
| **2.3.** | | **Проведение технической инвентаризации сетей энергоснабжения** | | Комплект документации | ед | 1 | | 1 | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| **2.4.  Реализация мероприятий по капитальному ремонту линий электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | | Ремонт линии уличного освещения ул. Нахимова | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.4.2. | | Ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе. | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.4.3. | | Строительство линии уличного освещения ул. Славянской п. Заречный | | протяженность освещенных улиц | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.4.4. | | Строительство линии уличного освещения п. Приморье ул. Кленовая, Березовая, Лесная, Счастливая. | | протяженность освещенных улиц | км |  | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.4.5. | | Строительство линии уличного освещения в п. Бобровка | | протяженность освещенных улиц | км |  | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | | |
| 2.4.6. | | Устройство уличного освещения по ул. Советской | | протяженность освещенных улиц | км |  | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.4.7. | | Устройство линии уличного освещения по переулку Спортивному | | протяженность освещенных улиц | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.4.8. | | Устройство линии наружного электроосвещения по л. Хрустальной, пер. Звездному, пер. Золотому в г. Светлогорске | | протяженность освещенных улиц | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.4.9. | | Электромонтажные работы по устройству линии уличного освещения по переулку Гагарина в г. Светлогорск | | протяженность освещенных улиц | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.4.10. | | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 в р-не домов №№1,3 по ул. Яблоневой и дома №28А по ул. Пионерской | | протяженность освещенных улиц | км | 0,71 | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.4.11. | | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 в р-не домов №№5,7 по ул. Яблоневой | | протяженность освещенных улиц | км | 0,3 | |  | |  | |  | |
| 2.4.12. | | Развитие сети уличного освещения от ПП125-2 на ул. Тюменской в г. Светлогорске | | протяженность освещенных улиц | км | 0,27 | |  | |  | |  | |
| 2.4.13. | | Реконструкция сети уличного освещения от ПП40-13 по ул. Железнодорожная в п. Донское | | протяженность освещенных улиц | км | 0,27 | |  | |  | |  | |
| 2.4.14. | | Строительство сети уличного освещения п. Филино | | протяженность освещенных улиц | км | 0,39 | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.4.15. | | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 от д.№17 по ул. Тихой до д.№12 по Калининградскому пр-ту | | протяженность освещенных улиц | км | 0,25 | |  | |  | |  | |
| 2.4.16. | | Переустройство питательного пункта (ПП) УНО | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.17. | | Демонтаж опоры в г. Светлогорске, Калининградской области | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.18. | | Замена светильников на опорах | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.19. | | Устройство питательного пункта (ПП) УНО | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.20. | | Ремонт подпорной стенки Динамо | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.21. | | Ремонт участка КЛ 0,4кВ от ТП 38-1 до ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске Калининградской области | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.22. | | Работы по реконструкции сетей улично-наружного освещения по адресам: ул. Сосновая, Коммунальная, Рябиновая, Земляничная, Кленовая, Радужная, Ореховая, пер. Кедровый и пер. Еловый | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.23. | | Устройство линии наружного электроосвещения по ул. Динамо | | протяженность освещенных улиц | км | 0,511 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.24. | | Замена силового трансформатора и реконструкция ТП 88-5 (бывшая Бобровка) | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.25. | | Замена и испытание разъединителя 15кВ ОП 39-2 ТП 131-2 | | количество | ед | 1 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.26. | | Устройство наружного освещения по переулку сказочника Гофмана | | количество объектов | шт |  | | 1 | |  | |  | |  | | |
| **2.5.  Техническое обслуживание и ремонт подстанций** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на территории Светлогорского городского округа | | Количество подстанций | шт. | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.5.2. | | Ремонт трансформаторных подстанций | | Количество подстанций | шт. |  | |  | |  | |  | |
| **2.6.  Замена кабельной линии** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Новая,5 (от ТП 39-13) | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | | 0,315 | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.6.2. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск ул. Гоголя,8 (корпус 1) ТП 39-14 | | Протяженность отремонтированной линии | км | 0,14 | |  | |  | |  | |
| 2.6.3. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Гоголя, 8, (корпус 2) ТП 39-14 | | Протяженность отремонтированной линии | км | 0,15 | |  | |  | |  | |
| 2.6.4. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 26а ТП 39-16 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | | 0,53 | |  | |  | |
| 2.6.5. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул Пионерская, 26 ТП 39-3 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | | 0,2 | |  | |  | |
| 2.6.6. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. ул. Мичурина, 1 ТП 39-4 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.6.7. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Весенняя, 2, ТП 131-3 | | Протяженность отремонтированной линии | км | 0,43 | |  | |  | |  | |
| 2.6.8. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 28а, ТП 130-5 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.6.9. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, 88, ТП ,-39-17 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.6.10. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 4 ТП 270-2 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.6.11. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 8 ТП 270-2 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.6.12. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 2, ТП 270-1. | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.6.13. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 5, ТП 39-14 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | | 0,2 | |  | |  | |
| 2.6.14. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Новая, 1, ТП 39-14 | | Протяженность отремонтированной линии | км | 0,25 | |  | |  | |  | |
| 2.6.15. | | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Подгорная, 16 от ТП 124-5 | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | | 0,23 | |  | |  | |
| 2.6.16. | | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ от ТП 275-1 до жилого дома №5, от жилого дома №3 по ул. Садовая в п. Донское с определением места повреждения кабельных линий | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.6.17. | | Замена кабельных линии от торшерных опор до ступенечных светильников на многомаршевой лестнице к солнечным часам в г. Светлогорске | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **2.7.  Испытания кабельных линий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1. | | Испытания кабельных линий электроснабжения жилых домов ул. Добрая, Ясных зорь, Луговой, пер. Мирный. | | Протяженность линии | км |  | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| **2.8.  Капитальный ремонт линий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1. | | Ремонт участка кабельной линии от ТП 38-1 до ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.8.2. | | Капитальный ремонт линий электроснабжения многоквартирных жилых домов п. Южный | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа», в 2021 году - Администрация муниципального образования "Светлогорский городской округ" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 2.8.3. | | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая | | протяженность освещенных улиц | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.8.4. | | Ремонт линии уличного освещения ул. Островского | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.8.5. | | Капитальный ремонт линий электроснабжения канализационных насосных станций № 3,7 п. Приморье | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
| 2.8.6. | | Технологическое присоединение к электрическим сетям (в 2020 году - в парке творчества «Муза») | | Количество | шт | 4 | |  | |  | |  | |
| 2.8.7. | | Устройство щита учета и ввода ВЛ по адресу: п. Донское ул. Комсомольская,7 кв.2 (увеличение электрической мощности муниципальной квартиры) | | Протяженность отремонтированной линии | км |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | Приложение № 2 | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | к муниципальной программе | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | «Благоустройство территории» | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Светлогорского городского округа «Благоустройство территории» на 2019-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | | Источник ресурсного обеспечения | | | | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | | |
| 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
|  | Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Благоустройство муниципального образования» | | Всего, в том числе: | | | | **183639,69** | | **180908,95** | | **95043,95** | | **93631,45** | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | **160699,33** | | **146614,67** | | **91609,55** | | **90197,05** | |
| средства областного бюджета | | | | **22940,36** | | **34294,28** | | **3434,40** | | **3434,40** | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Благоустройство муниципального образования»** | | Всего, в том числе: | | | | **142095,29** | | **148116,35** | | **71385,35** | | **71646,61** | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | **119154,93** | | **113822,07** | | **67950,95** | | **68212,21** | |
| средства областного бюджета | | | | **22940,36** | | **34294,28** | | **3434,40** | | **3434,40** | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источник | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.1.** | **Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **4941,89** | | **3092,83** | | **1944,95** | | **1946,09** | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | **4941,89** | | **3092,83** | | **1944,95** | | **1946,09** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1. | Комплекс сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 4941,89 | | 3092,83 | | 1944,95 | | 1946,09 | |
| средства местных бюджетов | | | | 4941,89 | | 3092,83 | | 1944,95 | | 1946,09 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1. | Транспортные услуги по доставке на пляж/с пляжа пляжного оборудования для отдыха на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 250,00 | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 250,00 | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2. | Водоснабжение душевых стоек на пляже Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 5,15 | | 16,60 | | 17,50 | | 18,40 | |
| средства местных бюджетов | | | | 5,15 | | 16,60 | | 17,50 | | 18,40 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3. | Содержание городского пляжа территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 1191,10 | | 1664,08 | | 1664,08 | | 1664,08 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг, с 2020 года МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1191,10 | | 1664,08 | | 1664,08 | | 1664,08 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4. | Ремонт спуска на городской пляж в п. Приморье Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.5. | Водоснабжение/отведение фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 10,00 | | 4,15 | | 4,37 | | 4,61 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 10,00 | | 4,15 | | 4,37 | | 4,61 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.6. | Содержание и текущий ремонт фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 99,00 | | 99,00 | | 99,00 | | 99,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 99,00 | | 99,00 | | 99,00 | | 99,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.7. | Устройство мобильного полимерного покрытия для обустройства береговой линии г. Светлогорска | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.8. | Устройство спуска к морю в п. Донское Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 2386,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 2386,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.9. | Комплексное инженерное обследование гидротехнических сооружений | | Всего, в том числе: | | | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.10. | Содержание и благоустройство водоемов на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 600,00 | | 599,00 | | 599,00 | | 599,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 600,00 | | 599,00 | | 599,00 | | 599,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.11. | Проекто-изыскательские работы реки "Светлогорка" на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ "ОКС" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.2.** | **Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря** | | Всего, в том числе: | | | | **11104,71** | | **11036,80** | | **11036,80** | | **11036,80** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| **Очистка сточных вод системой механической и биологической очистки АО "ОКОС" с территории Светлогорского городского округа** | | средства местных бюджетов | | | | **11104,71** | | **11036,80** | | **11036,80** | | **11036,80** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.3.** | **Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения предприятий на территории Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **53557,18** | | **57350,34** | | **4434,40** | | **4434,40** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: теплоснабжающие организации | | |
| средства местных бюджетов | | | | **30616,82** | | **23056,06** | | **1000,00** | | **1000,00** | |
| средства областного бюджета | | | | **22940,36** | | **34294,28** | | **3434,40** | | **3434,40** | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.3.1.** | **Разработка проектной и рабочей документации по объекту «РТС «Светлогорская», расположенной в г. Светлогорск, Калининградской области, и котельной, расположенной в п. Зори, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (софинансирование из местного бюджета)** | | Всего, в том числе: | | | | 24873,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 12436,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 12436,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2. | Субсидия на погашение задолженности за ТЭР перед ООО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург" | | Всего, в том числе: | | | | 2900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Теплосети" | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 2900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.3. |  | | Всего, в том числе: | | | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МКП "Водоканал Донское" | | |
| Субсидия на погашение задолженности за ТЭР перед ООО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург" | | средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.4. |  | | Всего, в том числе: | | | | 24010,02 | | 13153,11 | | 4434,40 | | 4434,40 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Теплосети" | | |
| Субсидия на предоставление мероприятий по организации теплоснабжения предприятий на территории Светлогорского городского округа | | средства местных бюджетов | | | | 17006,24 | | 3010,15 | | 1000,00 | | 1000,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 7003,78 | | 10142,96 | | 3434,40 | | 3434,40 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.5. | Выполнение работ по разработке рабочей документации пожарно-охранной сигнализации котельной пос.Зори вг. Светлогорск, Калининградской области | | Всего, в том числе: | | | | 599,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 599,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.6. | Выполнение работ по обследованию с целью оценки технического состояния объекта «РТС «Светлогорская», расположенной в г. Светлогорск, Калининградской области | | Всего, в том числе: | | | | 575,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 575,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.7. | Выполнение работ по реконструкции котельной "РТС "Зори" и по разработке проекттно-рабочей документации по объектов "РТС "Зори" и «РТС «Светлогорская» в г. Светлогорске, Калининградской области | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 44197,23 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 20045,91 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 24151,32 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.4.** | **Предоставление МКП «Водоканал Донское» на приобретение угля на отопительный сезон 2019-2020 г.г. для отопления жилых домов п. Филино** | | Всего, в том числе: | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: теплоснабжающие организации | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.5.** | **Благоустройство и содержание зеленых насаждений на территории Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **13593,14** | | **9748,73** | | **8919,46** | | **8919,46** | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | **13593,14** | | **9748,73** | | **8919,46** | | **8919,46** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.1. | Содержание городских объектов зеленых насаждений, устройство клумб на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 2939,00 | | 2846,94 | | 2846,94 | | 2846,94 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг, с 2020 года МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 2939,00 | | 2846,94 | | 2846,94 | | 2846,94 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.2. | Выпиловка деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 1056,80 | | 1499,98 | | 1499,98 | | 1499,98 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1056,80 | | 1499,98 | | 1499,98 | | 1499,98 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.3. | Проведение лесопатологических обследований деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 96,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 96,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.4. | Монтаж/демонтаж новогодних елей на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 225,30 | | 225,30 | | 225,30 | | 225,30 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг ( г.с 2021 МБУ "Спецремтранс" субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 225,30 | | 225,30 | | 225,30 | | 225,30 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.5. | Акарицидная обработка парков и скверов на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 204,29 | | 460,00 | | 460,00 | | 460,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 204,29 | | 460,00 | | 460,00 | | 460,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.6. | Утилизация погибших животных на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 10,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг (в 2022 МБУ "Спецремтранс" субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 10,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.7. | Разработка схемы очистки территории от мусора единым оператором на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.8. | Компенсационная высадка деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 35,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 35,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.9. | Проведение конкурса по благоустройству территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.10. | Приобретение и установка приствольных решеток и ограждений для защиты пристволовой зоны деревьев на территории Светлогорского горосдкого округа | | Всего, в том числе: | | | | **3763,53** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | **3763,53** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.11. | Приобретение и посадка зеленых насаждений | | Всего, в том числе: | | | | **3535,74** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Светлогорские парки"(субсидия ) | | |
| средства местных бюджетов | | | | **3535,74** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.12. | Разработка концепции оформления города при подготовки к мероприятиям | | Всего, в том числе: | | | | 104,00 | | 104,00 | | 104,00 | | 104,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 104,00 | | 104,00 | | 104,00 | | 104,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.13. | Приобретение гербицида для обрызгивания борщевика | | Всего, в том числе: | | | | **32,50** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | **32,50** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.14. | Выкорчевывание деревьев, пней | | Всего, в том числе: | | | | **761,67** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: (субсидия ), МУП "Светлогорские парки" | | |
| средства местных бюджетов | | | | **761,67** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.15. | Проектирование и лесоустроительные работы на территории Светлогорсокго городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 829,27 | | 829,27 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 829,27 | | 829,27 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.16. | Стрижка живых изгородей на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 3169,20 | | 3169,20 | | 3169,20 | | #ССЫЛКА! | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 3169,20 | | 3169,20 | | 3169,20 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5.17. | Кронирование деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 464,04 | | 464,04 | | 464,04 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МЗ МБУ "Спецремтранс" | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 464,04 | | 464,04 | | 464,04 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.6.** | **Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **35090,02** | | **44046,45** | | **38938,18** | | **39280,90** | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | **35090,02** | | **44046,45** | | **38938,18** | | **39280,90** | |
| средства областного бюджета | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.1. | Понижение бортовых камней тротуара на пересечении пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.2. | Аренда мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.3. | Приобретение мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | **776,00** | | 2936,87 | | 363,00 | | 363,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | **776,00** | | 2936,87 | | 363,00 | | 363,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.4. | Возмещение стоимости утраченных мусорных контейнеров | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.5. | Обеспечение полномочий в части содержания ливнеприемников на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 1145,00 | | 1546,74 | | 1546,74 | | 1546,74 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1145,00 | | 1546,74 | | 1546,74 | | 1546,74 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.6. | Обеспечение полномочий в части механизированной уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 11422,40 | | 15369,12 | | 15369,12 | | 15369,12 | |
| средства местных бюджетов | | | | 11422,40 | | 15369,12 | | 15369,12 | | 15369,12 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.7. | Обеспечение полномочий в части санитарной (ручной) уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 10826,13 | | 11733,65 | | 11733,65 | | 11733,65 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 10826,13 | | 11733,65 | | 11733,65 | | 11733,65 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.8. | Обеспечение полномочий в части уборки мусора из урн на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 3504,70 | | 4376,93 | | 4376,93 | | 4376,93 | |
| средства местных бюджетов | | | | 3504,70 | | 4376,93 | | 4376,93 | | 4376,93 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.9. | Уборка и содержание контейнерных площадок для ТКО | | Всего, в том числе: | | | | 1595,70 | | 2322,62 | | 2322,62 | | 2322,62 | |
| средства местных бюджетов | | | | 1595,70 | | 2322,62 | | 2322,62 | | 2322,62 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.10. | Приобретение дополнительного оборудования для универсальной машины «Sweeper» | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.11. | Устройство контейнерных площадок | | Всего, в том числе: | | | | 1032,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1032,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.12. | Устройство ливневой канализации с рассеивающим колодцем в районе д. 11 по ул. Яблоневой (в 2021 году - около спортивной площадки) | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.13. | Устройство ливневой канализации | | Всего, в том числе: | | | | 82,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг, в 2022 году МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 82,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.14. | Устройство ливневой канализации по ул. Спортивной вблизи МАУ ФОК "Светлогорский" вдоль границы Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.15. | Проверка сметной документации (ремонт теплотрассы, благоустройство парков) | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.16. | Субсидия на приобретение уборочной техники | | Всего, в том числе: | | | | 1183,51 | | 96,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс», МУП "Светлогорские парки" (субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1183,51 | | 96,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.17. | Уборка несанкционированных свалок на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 514,80 | | 700,00 | | 952,00 | | 1294,72 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 514,80 | | 700,00 | | 952,00 | | 1294,72 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.18. | Проведение кадастровых работ с целью постановки на учет системы ливневой канализации | | Всего, в том числе: | | | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.19. | Проведение кадастровых работ с целью постановки на учет системы централизованной канализации | | Всего, в том числе: | | | | 737,00 | | 1990,40 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 737,00 | | 1990,40 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.20. | Ремонт помещений в здании МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | | Всего, в том числе: | | | | **1736,96** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | **1736,96** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.21. |  | | Всего, в том числе: | | | | **83,19** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| Приобретение мотопомпы | | средства местных бюджетов | | | | **83,19** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.32. | Содержание автомобильных дорог на территории Светлогорского городского округа ( мойка и очистка дорожных знаков, рихтовка стоек, подтяжка креплений дорожных знаков, приведение обочин дорог в соответствие с ГОСТ(срезка наплывающего грунта)) | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 474,12 | | 474,12 | | 474,12 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МЗ МБУ "Спецремтранс" | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 474,12 | | 474,12 | | 474,12 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6.33. | Приобретение оргтехники и мебели для оснащения офиса МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.7.** | **Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **20552,86** | | **19988,84** | | **3459,20** | | **3376,60** | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | **20552,86** | | **19988,84** | | **3459,20** | | **3376,60** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.1. | Покраска малых архитектурных форм, расположенных на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 333,54 | | 659,49 | | 659,49 | | 659,49 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг, с 2020 года МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 333,54 | | 659,49 | | 659,49 | | 659,49 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.2. | Обслуживание детских площадок на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 291,17 | | 1009,42 | | 1009,42 | | 1009,42 | |
| средства местных бюджетов | | | | 291,17 | | 1009,42 | | 1009,42 | | 1009,42 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.3. | Установка и обслуживание биотуалетов на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 241,70 | | 454,00 | | 454,00 | | 454,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 241,70 | | 454,00 | | 454,00 | | 454,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.4. | Приобретение уличных урн для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 866,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», МКУ «ОКС Светлогорского городского округа» в 2019 году.Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 866,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.5. | Приобретение скамеек для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | **3613,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | **3613,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.6. | Устройство железобетонных вазонов в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.7. | Ремонт искусственных элементов рельефа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.8. | Приобретение и установка информационных стендов | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.9. | Приобретение и установка детской площадки на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.10. | Приобретение крышек для песочниц на муниципальных детских площадках | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 165,20 | | 82,60 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 165,20 | | 82,60 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.11. | Информационные таблички | | Всего, в том числе: | | | | 300,00 | | 873,03 | | 339,15 | | 339,15 | |
| средства местных бюджетов | | | | 300,00 | | 873,03 | | 339,15 | | 339,15 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.12. | Монтаж резинового покрытия детской площадки по ул. Мичурина, 2- ул. Новая, 5 в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.13. | Установка ограждения на лестничном спуске на ул. Горького в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.14. | Ремонт подпорной стены по ул. Гагарина в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.15. | Устройство лестницы на ул. Горького в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 3120,04 | | 7259,84 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ "ОКС" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 3120,04 | | 7259,84 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.16. | Устройство площадок для выгула собак | | Всего, в том числе: | | | | **771,00** | | 647,70 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | **771,00** | | 647,70 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.17. | Обустройство детской площадки по ул. Динамо в г. Светлогорске (с резиновым покрытием) | | Всего, в том числе: | | | | 6155,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 6155,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.18. | Приобретение и обустройство детской площадки в п. Лесное Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 1198,66 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 1198,66 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.19. |  | | Всего, в том числе: | | | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| Бронзовая скульптура Балтия | | средства местных бюджетов | | | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.20. | Подсветка статуи "Рыбак Раушена" | | Всего, в том числе: | | | | 80,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 80,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.21. | Установка детской площадки ул. Яблоневая 1, г. Светлогорск | | Всего, в том числе: | | | | 1628,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1628,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.22. | Капитальный ремонт двух малых архитектурных форм «Крытые лавки» сквера «Куранова» | | Всего, в том числе: | | | | 157,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 157,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.23. | Восстановительные работы объектов благоустройства в г. Светлогорске, Калининградской области | | Всего, в том числе: | | | | 79,14 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 79,14 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.24. | Подготовка основания для размещения спортивного оборудования и модульного туалета на территории парка в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 125,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 125,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.25. | Обустройство детской площадки в п. Приморье Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 1238,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ "ОКС" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1238,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.26. | Электроснабжение часов на опоре (Гагарина-октябрьская) от ПП124-3/1 | | Всего, в том числе: | | | | 28,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услу | | |
| средства местных бюджетов | | | | 28,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.27. | Установка поручня на лестницу, соединяющую ул. Балтийскую и ул. Штрауса | | Всего, в том числе: | | | | 344,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услу | | |
| средства местных бюджетов | | | | 344,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.28. | Устройство лестницы на ул.Пригородная | | Всего, в том числе: | | | | 110,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услу | | |
| средства местных бюджетов | | | | 110,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.29. | Архитектурная подсветка «Балтии» | | Всего, в том числе: | | | | 18,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 18,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.30. | Демонтаж лестницы по адресу г. Светлогорск, ул. Богатырская аллея (парк «Муза») | | Всего, в том числе: | | | | 299,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 299,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.31. | Приобретение и установка детской площадки по ул.Пионерская,28а Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 1445,60 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 1445,60 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.32. | Приобретение и установка детской площадки по ул.Пригородная Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 903,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 903,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.33. | Приобретение и установка детской площадки в п.Майский Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 754,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 754,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.34. |  | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 1201,87 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Приобретение и установка детской площадки в п.Зори Светлогорского городского округа | | средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 1201,87 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.35. | Приобретение и установка кашпо на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 162,00 | | 162,00 | | 162,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 162,00 | | 162,00 | | 162,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.36. | Приобретение и установка теннисных столов на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 799,96 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 799,96 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.37. | Ремонт лестницы по ул. Горького Светлогорсокго городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 861,63 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 861,63 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.38. | Текущий ремонт малых архитектурных форм в г.Светлогорск, Калининградская область | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 227,54 | | 227,54 | | 227,54 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 227,54 | | 227,54 | | 227,54 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.39. | Содержание детских площадок, мероприятия по оценке безопасности детских игровых площадок | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 840,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 840,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.8.** | **Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **3255,48** | | **2852,36** | | **2652,36** | | **2652,36** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия, МЗ) | | |
| средства местных бюджетов | | | | **3255,48** | | **2852,36** | | **2652,36** | | **2652,36** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.1. | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 459,08 | | 1206,34 | | 1206,34 | | 1206,34 | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | 459,08 | | 1206,34 | | 1206,34 | | 1206,34 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.2. | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа (п. Горбатовка) | | Всего, в том числе: | | | | **1554,90** | | 1206,34 | | 1206,34 | | 1206,34 | |
| средства местных бюджетов | | | | **1554,90** | | 1206,34 | | 1206,34 | | 1206,34 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.3. | Проведение инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест захоронения | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.4. | Благоустройство мест захоронения граждан с «Сосновой усадьбы» | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.5. | Приобретение оборудования и транспорта | | Всего, в том числе: | | | | 1171,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1171,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.5.1. | Приобретение оборудования и обеспечение рабочих мест мебелью, оргтехникой и инвентарем | | Всего, в том числе: | | | | 264,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 264,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.5.2. | Приобретение специализированного транспортного средства и его обслуживание | | Всего, в том числе: | | | | 907,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 907,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.6. | Координирование границ кладбищ в г. Светлогорск | | Всего, в том числе: | | | | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.7. | Обслуживание транспортного средства | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 239,69 | | 239,69 | | 239,69 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 239,69 | | 239,69 | | 239,69 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8.8. | Выпиловка деревьев на территории кладбищ Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Мероприятия подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную подпрограмму Светлогорского городского округа «Электроснабжение муниципального образования Светлогорский городской округ»** | | Всего, в том числе: | | | | **41544,40** | | **32792,60** | | **23658,60** | | **21984,84** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | **41544,40** | | **32792,60** | | **23658,60** | | **21984,84** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| **2.1.** | **Эксплуатация наружного уличного освещения объектов Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **24953,54** | | **29022,36** | | **22948,46** | | **21274,70** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | **24953,54** | | **29022,36** | | **22948,46** | | **21274,70** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1. | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта от 31.08.2018 года №Ф.2018.417250 | | Всего, в том числе: | | | | 9207,42 | | 6073,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 9207,42 | | 6073,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2. | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта п. Донское, Приморье, Лесное | | Всего, в том числе: | | | | 857,92 | | 1673,76 | | 1673,76 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 857,92 | | 1673,76 | | 1673,76 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3. | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения | | Всего, в том числе: | | | | 12388,20 | | 16374,70 | | 16374,70 | | 16374,70 | |
| средства местных бюджетов | | | | 12388,20 | | 16374,70 | | 16374,70 | | 16374,70 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4. | Содержание электроустановок наружного освещения на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | | | 2500,00 | | 4900,00 | | 4900,00 | | 4900,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа», в 2021 году - Администрация муниципального образования "Светлогорский городской округ", МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 2500,00 | | 4900,00 | | 4900,00 | | 4900,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2.2.** | **Разработка проектно-сметной документации** | | Всего, в том числе: | | | | **200,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| средства местных бюджетов | | | | **200,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пос. Приморье ул. Кленовая, Березовая, лесная, Счастливая. | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2. | Разработка ПСД на строительство объектов электроснабжения жилых домов п. Южный | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.3. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | | Всего, в том числе: | | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.4. | Проектирование сети уличного освещения | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2.3.** | **Проведение технической инвентаризации сетей энергоснабжения** | | Всего, в том числе: | | | | **2053,60** | | **1950,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| средства местных бюджетов | | | | 2053,60 | | 1950,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2.4.** | **Реализация мероприятий по капитальному ремонту линий электроснабжения на территории Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **12045,17** | | **1110,10** | | **0,00** | | **0,00** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | **12045,17** | | **1110,10** | | **0,00** | | **0,00** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.1. | Строительство линии уличного освещения в п. Бобровка | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт линии электроснабжения на канализационные станции п. Приморье | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.3. | Электромонтажные работы по устройству линии уличного освещения по ул. Хуторской от ТП 125-2 в. г. Светлогорск | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.4. | Ремонт участка кабельной линии от ТП 38-1 до ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.5. | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.6. | Строительство линии уличного освещения ул. Славянской п. Заречный | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.7. | Строительство линии уличного освещения п. Приморье ул. Кленовая, Березовая, Лесная, Счастливая. | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.8. | Ремонт трансформаторных подстанций | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.9. | Устройство уличного освещения по ул. Советской | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.10. | Устройство линии уличного освещения по переулку Спортивному | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.11. | Устройство линии наружного электроосвещения по л. Хрустальной, пер. Звездному, пер. Золотому в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.12. | Электромонтажные работы по устройству линии уличного освещения по переулку Гагарина в г. Светлогорск | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.13. | Устройство щита учета и ввода ВЛ по адресу: п. Донское ул. Комсомольская,7 кв.2 (увеличение электрической мощности муниципальной квартиры) | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.14. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 в р-не домов №№1,3 по ул. Яблоневой и дома №28А по ул. Пионерской | | Всего, в том числе: | | | | 2890,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 2890,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.14. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 в р-не домов №№5,7 по ул. Яблоневой | | Всего, в том числе: | | | | 1295,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1295,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.15. | Развитие сети уличного освещения от ПП125-2 на ул. Тюменской в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 279,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 279,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.16. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП40-13 по ул. Железнодорожная в п. Донское | | Всего, в том числе: | | | | 226,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 226,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.17. | Строительство сети уличного освещения п. Филино | | Всего, в том числе: | | | | 314,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 314,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.18. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 от д.№17 по ул. Тихой до д.№12 по Калининградскому проспекту | | Всего, в том числе: | | | | 1504,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 1504,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.19. | Переустройство питательного пункта (ПП) УНО | | Всего, в том числе: | | | | **74,99** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | **74,99** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.20. | Демонтаж опоры в г. Светлогорске, Калининградской области | | Всего, в том числе: | | | | **50,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | **50,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.21. | Замена светитльников на опорах | | Всего, в том числе: | | | | **263,37** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | **263,37** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.22. | Устройство питательного пункта (ПП) УНО | | Всего, в том числе: | | | | **124,48** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | **124,48** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.23. | Ремонт участка КЛ 0,4кВ от ТП 38-1 до ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске Калининградской области | | Всего, в том числе: | | | | **1843,78** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | **1843,78** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.24. | Ремонт сетей улично-наружного освещения по адресам: ул. Сосновая, Коммунальная, Рябиновая, Земляничная, Кленовая, Радужная, Ореховая, пер. Кедровый и пер. Еловый | | Всего, в том числе: | | | | **1699,75** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | **1699,75** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.25. | Устройство линии наружного электроосвещения по ул. Динамо | | Всего, в том числе: | | | | 835,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 835,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.26. | Замена силового трансформатора и реконструкция ТП 88-5 (бывшая Бобровка) | | Всего, в том числе: | | | | 432,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 432,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.27. | Замена и испытание разъединителя 15кВ ОП 39-2 ТП 131-2 | | Всего, в том числе: | | | | 211,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 211,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4.28. | Устройство наружного освещения по переулку сказочника Гофмана | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 1110,10 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 1110,10 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Развитие и модернизация электроснабжения Светлогорского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **2.5.** | **Обеспечение технического обслуживания сетей электроснабжения объектов Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | | | **2292,09** | | **710,14** | | **710,14** | | **710,14** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | **2292,09** | | **710,14** | | **710,14** | | **710,14** | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.1. | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций г. Светлогорска | | Всего, в том числе: | | | | 462,00 | | 442,00 | | 442,00 | | 442,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 462,00 | | 442,00 | | 442,00 | | 442,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.2. | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций п. Донское | | Всего, в том числе: | | | | 274,62 | | 268,14 | | 268,14 | | 268,14 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 274,62 | | 268,14 | | 268,14 | | 268,14 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.3. | Испытание кабельной линии ул. Добрая, ул. Ясных Зорь, ул. Луговой, пер. Мирный | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.4. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Новая,5 (от ТП 39-13) | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.5. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск ул. Гоголя, 8 (корпус1) ТП 39-13 | | Всего, в том числе: | | | | 258,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 258,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.6. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Гоголя,8 (корпус2) ТП 39-13 | | Всего, в том числе: | | | | 164,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 164,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.7. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 26а ТП 39-15 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.8. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул Пионерская, 26 ТП 39-2 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.9. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. ул. Мичурина, 1 ТП 39-3 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.10. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Весенняя, 2, ТП 131-2 | | Всего, в том числе: | | | | 532,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 532,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.11. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 28а, ТП 130-4 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.12. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, 88, ТП ,-39-16 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.13. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 4 ТП 270-1 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.14. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная,8 ТП 270-1 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.15. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 2, ТП 270-1. | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.16. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 5, ТП 39-13 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.17. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Новая, 1, ТП 39-13 | | Всего, в том числе: | | | | 528,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 528,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.18. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому по адресу: г. Светлогорск, ул. Подгорная, 16 от ТП 124-4 | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.19. | Аварийно восстановительные работы на воздушных линиях электроснабжения общеобразовательной школы и уличного освещения п. Приморье | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.20. | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ от ТП 275-1 до жилого дома №5, от жилого дома №3 по ул. Садовая в п. Донское с определением места повреждения кабельных линий | | Всего, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.21. | Замена кабельных линии от торшерных опор до ступенечных светильников на многомаршевой лестнице к солнечным часам в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | | | 71,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства местных бюджетов | | | | 71,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |