**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального**

### образования «Светлогорский городской округ» от 03.06.2019 года № 488 «Об утверждении муниципальной программы

### «Благоустройство территории»

**на 2019-2021 годы**

В соответствии со статьей 43, статьей 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация МО «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 03 июня 2019 года № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории»:

1.1. Раздел «Паспорт Программы», подраздел «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы», изложить в новой редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 175 629,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 62 160,240 тыс. рублей;

2020 – 57 242,064 тыс. рублей;

2021 – 56 227,094тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за первым заместителем главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркиной.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

МО «Светлогорский городской округ»

от 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | **«**Благоустройство территории»  (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа». |
| Соисполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| Муниципальные Подпрограммы | «Развитие сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации муниципальной Программы | программа реализуется в период 2019-2021 годы |
| Цели муниципальной Программы | Цели муниципальной Программы:  - увеличение доли благоустроенных территорий соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Задачи муниципальной Программы | - Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц);  - развитие сетей уличного освещения муниципального образования «Светлогорский городской округ»; |
| Целевые Показатели Программы | Доля благоустроенных территорий соответствующих санитарному нормативному уровню по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы и Подпрограммы по годам ее реализации | Общий объем финансирования за счет местного бюджета составляет 175 629,398 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 62 160,240 тыс. рублей;  2020 год – 57 242,064 тыс. рублей;  2021 год – 56 227,094 тыс. рублей;  Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного (муниципального) бюджета подлежат ежегодному утверждению. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Увеличение доли благоустроенных территорий Светлогорского городского округа за период реализации программы на 21% |

Приложение №1 к постановлению

от 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории»

от 03.06. 2019 г. № 488

**Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители участники МП |
| Отчетный год | Текущий год | Плановый период | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа **«Благоустройство территории»** | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель муниципальной программы**  - увеличение доли благоустроенных территорий соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ»; | | Доля благоустроенной территории округа | % | 5 | 8 | 16 | 21 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.1 | **Задача № 1:**  Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц). | | площадь благоустроенной территории округа | кв.м. | 64978927 | 65990340 | 68239286 | 70177242 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | **Мероприятия:** | | | | | | | | |
| 1.2 | Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.2.1. | Комплекс сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.2.1.1 | Транспортные услуги по доставке на пляж/с пляжа пляжного оборудования для отдыха на территории Светлогорского городского округа | | Количество перевозок | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.2.1.2 | Водоснабжение душевых стоек на пляже Светлогорского городского округа | | Объем ресурса | куб.м. | 663,6 | 1259,8 | 1259,8 | 1259,8 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.2.1.3 | Содержание городского пляжа территории Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2. | Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря  Очистка сточных вод системой механической и биологической очистки АО "ОКОС" с территории Светлогорского городского округа | | Объем ресурса (сточных вод) | куб.м. | 340845 | 235031 | 319166 | 319166 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 3. | Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжений предприятий на территории Светлогорского городского округа | | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | 120,0 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4. | Предоставление МКП «Водоканал Донское» на приобретение угля на отопительный сезон 2019-2020 г.г. для отопления жилых домов п. Филино | | Объем ресурса | тонн | 75 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 5. | Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | | Количество мероприятий | шт. | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 5.1 | Водоснабжение/отведение фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | | Объем ресурса (сточных вод, воды) | куб.м. | 0,00 | 400,4 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 5.2 | Содержание и текущий ремонт фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | | Количество фонтанов | шт | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6. | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и содержание зеленых зон, природных и озелененных территорий Светлогорского городского округа  Благоустройство и содержание зеленых насаждений на улицах и в парках Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 83920 | 83920 | 83920 | 83920 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6.1 | Содержание городских объектов зеленых насаждений, устройство клумб на территории Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 1172,5 | 1172,5 | 1172,5 | 1172,5 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6.2 | Выпиловка деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Количество деревьев, зеленых насаждений | шт | 98 | 79 | 79 | 79 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6.3 | Проведение лесопатологических обследований деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Количество обследований деревьев, зеленых насаждений | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 6.4 | Монтаж/демонтаж новогодних елей на территории Светлогорского городского округа | | Количество объектов | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 6.5 | Уборка несанкционированных свалок на территории Светлогорского городского округа | | Объем мусора | куб.м. | 750 | 700 | 700 | 700 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6.6 | Акарицидная обработка парков и скверов на территории Светлогорского городского округа | | Площадь территории | кв.м. | 202518 | 202518 | 202518 | 202518 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6.7 | Утилизация погибших животных на территории Светлогорского городского округа | | Количество животных | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6.8 | Разработка схемы очистки территории от мусора единым оператором на территории Светлогорского городского округа | | Комплект документов | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6.9 | Компенсационная высадка деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Количество деревьев, зеленых насаждений | шт. | 197 | 197 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 6.10 | Проведение конкурса по благоустройству территории Светлогорского городского округа | | Количество заявок | шт. | 1 | 3 | 3 | 3 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7. | Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа | | Протяженность улично-дорожной сети | кв.м. | 540 | 545 | 540 | 540 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7.1 | Понижение бортовых камней тротуара на пересечении пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог на территории Светлогорского городского округа | | Протяженность улично-дорожной сети | п.м. | 0 | 208,4 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7.2 | ПСД ливневой канализации ул. Архитектора Попова | | Комплект документации | шт | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7.3 | Аренда мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество арендуемых контейнеров | шт. | 197 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7.4 | Приобретение мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество приобретаемых контейнеров | шт. | 65 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7.5 | Обеспечение полномочий в части содержания ливнеприемников на территории Светлогорского городского округа | | Количество ливнеприемников | шт. | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7.6 | Обеспечение полномочий в части механизированной уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | | Протяженность улично-дорожной сети | кв.м | 97854,505 | 97854,505 | 97854,505 | 97854,505 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7.7 | Обеспечение полномочий в части санитарной (ручной) уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | | Протяженность улично-дорожной сети | кв.м | 64556623 | 64556623 | 64556623 | 64556623 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 7.8 | Обеспечение полномочий в части уборки мусора из урн на территории Светлогорского городского округа | | Объем мусора | куб.м. | 801,26 | 801,26 | 801,26 | 801,26 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 8. | Реализация мероприятий по размещению малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа  Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа | | Количество архитектурных элементов | шт. | 0 | 12 | 12 | 12 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 8.1 | Покраска малых архитектурных форм, расположенных на территории Светлогорского городского округа | | Количество архитектурных элементов | кв.м. | 0 | 200 | 200 | 200 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 8.2 | Обслуживание детских площадок на территории Светлогорского городского округа | | Количество площадок | шт. | 0 | 36 | 36 | 36 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 8.3 | Установка и обслуживание биотуалетов на территории Светлогорского городского округа | | Количество биотуалетов | шт. | 12 | 12 | 17 | 17 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 8.4 | Приобретение уличных урн для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество элементов благоустройства | шт. | 19 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 8.5 | Приобретение скамеек для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Количество элементов благоустройства | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 8.6 | Устройство железобетонных вазонов в г. Светлогорске | | Объем бетона | куб.м. | 2,295 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 9 | Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа | | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | 11000 | 22000 | 22000 | 22000 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 9.1 | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа | | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 9.2 | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа (п. Горбатовка) | | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие сетей уличное освещения Светлогорского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1 | Цель подпрограммы:  Увеличение доли освещенных улиц дворовых территорий, парков и.т.д. соответствующих нормативному уровню освещенности в соответствии со СНиП 23-05 095 «Естественное и искусственное освещение» и другим нормативным документам РФ | Доля сетей уличного освещения приведенных по нормам освещенности в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа за год | % | 40 | 45,05 | 46,25 | 51,2 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Задача подпрограммы  Развитие сетей уличного освещения муниципального округа «Светлогорский городской округ» в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа | Протяженность сетей | км | 84,86 | 86,589 | 88,424 | 95,554 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| **Мероприятия** | | | | | | | | |
| 1. **Проектирование:** | | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта | Объем ресурса | тыс.кВт | 1576,572 | 1576,572 | 1576,572 | 1576,572 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.2 | Оплата электрической энергии наружного освещения | Объем ресурса | тыс.кВт | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
| 1.3 | Содержание электроустановок наружного освещения на территории Светлогорского городского округа | Количество электроустановок | ед | 1805 | 2316 | 2316 | 2316 |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения ул. Нахимова г.Светлогорск | Комплект документации | ед |  |  | 1 |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе г. Светлогорск | Комплект документации | Ед. |  |  | 1 |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения Калининградский ул. Железнодорожной | Комплект документации | Ед. |  |  | 1 |  |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пос. Приморье ул. Кленовая, Березовая, лесная, Счастливая. | Комплект документации | ед |  | 1 |  |  |
| 1.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения от ж.д. Майский 10, до Майского проезда. | Комплект документации | ед |  |  | 1 |  |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения от ул. Весенней до Майского проезда. | Комплект документации | ед |  |  | 1 |  |
| 1.110 | Разработка проектно-сметной документации объектов электроснабжения п. Южный | Комплект документации | ед |  | 1 |  |  |
| 1. **Ремонт линии уличного освещения** | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт линии уличного освещения ул. Нахимова | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  |  | 0,8 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2 | Ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе. | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  |  | 1,9 |
| 2.3 | Ремонт линии уличного освещения Калининградский пр-кт- ул. Железнодорожная | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  |  | 1,0 |
| 1. **Строительство линии уличного освещения** | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство линии уличного освещения ул. Славянской п. Заречный | протяженность освещенных улиц | км |  | 0,471 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 3.2 | Строительство линии уличного освещения от ж.д. Майский 10 до Майского проезда. | протяженность освещенных улиц | км |  |  |  | 0,8 |
| 3.3 | Строительство линии уличного освещения от ул. Весенней до Майского проезда. | протяженность освещенных улиц | км |  |  |  | 0,8 |
| 3.4 | Строительство линии уличного освещения п. Приморье ул. Кленовая, Березовая, Лесная, Счастливая. | протяженность освещенных улиц | км |  |  |  | 0,9 |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт подстанций | | | | | | | | |
| 4.1 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на территории Светлогорского городского округа | Количество подстанций | шт. |  | 11 |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт трансформаторных подстанций | Количество подстанций | шт. |  | 11 |  |  |  |
| 1. **Замена кабельной линии** | | | | | | | | |
| 5.1 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск. Новая,5 (от ТП 39-13) | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  | 0,315 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 5.2 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск ул. Гоголя\,8 (корпус1) ТП 39-13 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  | 0,140 |  |
| 5.3 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск. Гоголя,8,(корпус2) ТП 39-13 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  | 0,150 |  |
| 5.4 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул. Пионерская,  26а ТП 39-15 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  |  | 0,530 |
| 5.5 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул Пионерская,26  ТП 39-2 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  | 0,2 |  |
| 5.6 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск. ул. Мичурина,1 ТП 39-3 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  |  | 0,2 |
| 5.7 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул. Весенняя, 2, ТП 131-2 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  | 0,43 |  |
| 5.8 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул. Пионерская, 28а ,ТП 130-4 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  | 0,35 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 5.9 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, 88, ТП ,-39-16 | Протяженность отремонтированной линии | км |  | 0,15 |  |  |
| 5.10 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  п. Донское, ул. Янтарная, 4 ТП 270-1 | Протяженность отремонтированной линии | км |  | 0,7 |  |  |
| 5.11 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  П. Донское, ул. Янтарная,8 ТП 270-1 | Протяженность отремонтированной линии | км |  | 0,14 |  |  |
| 5.12 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  Г п. Донское, ул. Янтарная, 2, ТП 270-1. | Протяженность отремонтированной линии | км |  | 0,11 |  |  |
| 5.13 | Замена кабельной линии электро-  снабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 5, ТП 39-13 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  |  | 0,2 |
| 5.14 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  Г. Светлогорск, ул. Новая, 1, ТП 39-13 | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  | 0,25 |  |
| 1. **Испытания кабельных линий** | | | | | | | | |
| 6.1 | Испытания кабельных линий электроснабжения жилых домов ул. Добрая, Ясных зорь, Луговой, пер. Мирный. | Протяженность линии | км |  | 0,98 |  |  |  |
| 1. **Капитальный ремонт линий** | | | | | | | | |
| 7.1 | Капитальный ремонт линий электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Ясных Зорь 22,28,30.17,7,1 | Протяженность отремонтированной линии | км |  | 0,9 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 7.2 | Капитальный ремонт линий электроснабжения канализационных насосных станций № 3,7 п. Приморье | Протяженность отремонтированной линии | км |  | 0,9 |  |  |
| 7.3 | Капитальный ремонт линий электроснабжения многоквартирных жилых домов п. Южный | Протяженность отремонтированной линии | км |  |  | 0,7 |  |
| 7.4 | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая | протяженность освещенных улиц | км |  | 0,158 |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

от 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории»

от 03.06. 2019 г. № 488

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Светлогорского городского округа «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | Всего за период реализации |
| 1 | | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Благоустройство муниципального образования» | | | Всего,  в том числе: | | **62 160,24** | **57 242,064** | **56 227,094** | **175 629,398** | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| средства местных бюджетов | | **62 160,24** | **57 242,064** | **56 227,094** | **175 629,398** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство | | | | | | | | |
| **1** | **Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Благоустройство муниципального образования»** | | | Всего, в том числе: | **43 053,702** | **36 284,294** | **36 725,894** | **108 055,39** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **43 053,702** | **36 284,294** | **36 725,894** | **108 055,39** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1** | **Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | **625,0** | **621, 250** | **679, 775** | **1  926,025** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **625,0** | **621, 250** | **679, 775** | **1  926,025** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Комплекс сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 625,0 | 621, 250 | 679, 775 | 1  889,19 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 625,0 | 621, 250 | 679, 775 | 1  889,19 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Транспортные услуги по доставке на пляж/с пляжа пляжного оборудования для отдыха на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 100,000 | 104,300 | 108,90 | 313,2 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 100,000 | 104,300 | 108,90 | 313,2 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Водоснабжение душевых стоек на пляже Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 25,00 | 25,450 | 26,400 | 76,85 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 25,00 | 25,450 | 26,440 | 76,85 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Содержание городского пляжа территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 500,0 | 521,500 | 544,40 | 1499,143 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 500,0 | 521,500 | 544,40 | 1499,143 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря**  **Очистка сточных вод системой механической и биологической очистки АО "ОКОС" с территории Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | **8 400, 000** | **11 407, 000** | **11 863, 000** | **31  670, 000** |  |
| средства местных бюджетов | | **8 400, 000** | **11 407, 000** | **11 863, 000** | **31  670, 000** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжений предприятий на территории Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | **6 400,00** | 0,00 | 0,00 | **6 400,00** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **6 400,00** | 0,00 | 0,00 | **6 400,00** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Предоставление МКП «Водоканал Донское» на приобретение угля на отопительный сезон 2019-2020 г.г. для отопления жилых домов п. Филино | | Всего, в том числе: | | **570,00** | 0,00 | 0,00 | **570,00** |  |
| средства местных бюджетов | | **570,00** | 0,00 | 0,00 | **570,00** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5** | **Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа** | | Всего,  в том числе: | | **189, 100** | **196,1** | **204,6** | **589,8** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **189, 100** | **196,1** | **204,6** | **589,8** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Водоснабжение/отведение фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 38,200 | 39,700 | 41,300 | 119,2 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 38,200 | 39,700 | 41,300 | 119,2 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Содержание и текущий ремонт фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 150, 900 | 156,400 | 163,300 | 470,60 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 150, 900 | 156,400 | 163,300 | 470,60 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6** | **Благоустройство и содержание зеленых насаждений на улицах и в парках Светлогорского городского округа** | | Всего,  в том числе: | | **5502, 204** | **4 432, 65** | **4 621, 00** | **14 555,86** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **5502, 204** | **4 432, 65** | **4 621, 00** | **14 555,86** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Содержание городских объектов зеленых насаждений, устройство клумб на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 2371,000 | 2472,950 | 2581,70 | 7425,65 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 2371,000 | 2472,950 | 2581,70 | 7425,65 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Выпиловка деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 128,150 | 521,500 | 544,40 | 1194,05 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 128,150 | 521,500 | 544,40 | 1194,05 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Проведение лесопатологических обследований деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 100, 000 | 104, 300 | 108,90 | 313,2 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 100, 000 | 104, 300 | 108,90 | 313,2 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Монтаж/демонтаж новогодних елей на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 190,200 | 198,40 | 207,10 | 595,70 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 190,200 | 198,40 | 207,10 | 595,70 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Уборка несанкционированных свалок на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 422,554 | 535,00 | 558,600 | 1516,154 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 422,554 | 535,00 | 558,600 | 1516,154 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | Акарицидная обработка парков и скверов на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 282,000 | 294,10 | 307,00 | 883,1 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 282,000 | 294,10 | 307,00 | 883,1 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7 | Утилизация погибших животных на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 150,000 | 156,400 | 163,300 | 469,7 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 150,000 | 156,400 | 163,300 | 469,7 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.8 | Разработка схемы очистки территории от мусора единым оператором на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 85,000 | 0,00 | 0,00 | 85,000 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 85,000 | 0,00 | 0,00 | 85,000 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9 | Компенсационная высадка деревьев на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 1623,300 | 0,00 | 0,00 | 1623,300 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 1623,300 | 0,00 | 0,00 | 1623,300 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10 | Проведение конкурса по благоустройству территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7** | **Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа** | | Всего,  в том числе: | | **19 835,298** | **17 517, 394** | **17 217, 394** | **54 570, 09** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **19 835,298** | **17 517, 394** | **17 217, 394** | **54 570, 09** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Понижение бортовых камней тротуара на пересечении пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 300,800 | 0,00 | 0,00 | 300,800 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 300,800 | 0,00 | 0,00 | 300,800 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | ПСД ливневой канализации ул. Архитектора Попова | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,000 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,000 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.3** | **Аренда мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа** | | **Всего, в том числе:** | | **451,9** | **0,00** | **0,00** | **451,9** | **Ответственный исполнитель:**  **МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»**  **Участники:**  **сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг.** |
| **средства местных бюджетов** | | **451,9** | **0,00** | **0,00** | **451,9** |
| **средства областного бюджета** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства федерального бюджета** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.7.4** | **Приобретение мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа** | | **Всего, в том числе:** | | **1717,3** | **0,00** | **0,00** | **1717,3** | **Ответственный исполнитель:**  **МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»**  **Участники:**  **сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг.** |
| **средства местных бюджетов** | | **1717,3** | **0,00** | **0,00** | **1717,3** |
| **средства областного бюджета** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5 | Обеспечение полномочий в части содержания ливнеприемников на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 1150,558 | 1150,594 | 1150,594 | 3451,746 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
| средства местных бюджетов | | 1150,558 | 1150,594 | 1150,594 | 3451,746 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6 | Обеспечение полномочий в части механизированной уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 7055,700 | 7055,700 | 7055,700 | 21167,100 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
| средства местных бюджетов | | 7055,700 | 7055,700 | 7055,700 | 21167,100 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7 | Обеспечение полномочий в части санитарной (ручной) уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 7211,100 | 7211,100 | 7211,100 | 21633,300 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
| средства местных бюджетов | | 7211,100 | 7211,100 | 7211,100 | 21633,300 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.8 | Обеспечение полномочий в части уборки мусора из урн на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 1947,940 | 1800,000 | 1800,000 | 5547,94 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
| средства местных бюджетов | | 1947,940 | 1800,000 | 1800,000 | 5547,94 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | **976,58** | **1 043, 00** | **1 088,9** | **3 108,48** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **976,58** | **1 043, 00** | **1 088,9** | **3 108,48** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Покраска малых архитектурных форм, расположенных на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 243,000 | 521,500 | 544,400 | 1308,90 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 243,000 | 521,500 | 544,400 | 1308,90 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2 | Обслуживание детских площадок на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 200,000 | 208,600 | 217,800 | 626,40 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 200,000 | 208,600 | 217,800 | 626,40 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 | Установка и обслуживание биотуалетов на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 300,000 | 312,90 | 326,70 | 939,60 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 300,000 | 312,90 | 326,70 | 939,60 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4 | Приобретение уличных урн для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 150,000 | 0,00 | 0,00 | 150,000 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 150,000 | 0,00 | 0,00 | 150,000 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5 | Приобретение скамеек для размещения на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 57,000 | 0,00 | 0,00 | 57,000 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 57,000 | 0,00 | 0,00 | 57,000 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.6** | Устройство железобетонных вазонов в г. Светлогорске | | Всего, в том числе: | | **26,580** | 0,00 | 0,00 | **26,580** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | **26,580** | 0,00 | 0,00 | **26,580** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.** | **Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа** | | Всего, в том числе: | | **555,52** | **1 006,9** | **1 051,3** | **2 613,712** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **555,52** | **1 006,9** | **1 051,3** | **2 613,712** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1 | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа | | Всего, в том числе: | | 322,421 | 591,900 | 618,00 | 1532,321 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 322,421 | 591,900 | 618,00 | 1532,321 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2 | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа (п. Горбатовка) | | Всего, в том числе: | | 233,091 | 415,00 | 433,30 | 1081,391 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 233,091 | 415,00 | 433,30 | 1081,391 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятия подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения» | | | | | | | | |
| 2.1 | **Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную подпрограмму Светлогорского городского округа «Электроснабжение муниципального образования Светлогорский городской округ»** | | в том числе: | | **19 106,55** | **20 957,77** | **19 501,2** | **59 565,512** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **19 106,55** | **20 957,77** | **19 501,2** | **59 565,512** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | **Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта** | | в том числе: | | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **12 000,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **12 000,0** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | **Оплата электрической энергии наружного уличного освещения** | | в том числе: | | **6 500,0** | **6 500,0** | **6 500,0** | **19 500,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **6 500,0** | **6 500,0** | **6 500,0** | **19 500,0** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | **Содержание электроустановок наружного освещения на территории Светлогорского городского округа** | | в том числе: | | **2 986,5** | **3 500,0** | **3 500,0** | **9 986,5** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | **2 986,5** | **3 500,0** | **3 500,0** | **9 986,5** |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | **Разработка проектно сметной документации** | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Разработка проектно сметной документации линии уличного освещения ул. Нахимова г. Светлогорск | | в том числе: | | 0,00 | 144,22 | 0,00 | 144,22 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 144,22 | 0,00 | 144,22 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе г. Светлогорск | | в том числе: | | 0,00 | 144,22 | 0,00 | 144,22 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 144,22 | 0,00 | 144,22 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения Калининградский проспект - ул. Железнодорожной | | в том числе: | | 0,00 | 161,3 | 0,00 | 161,3 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 161,3 | 0,00 | 161,3 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пос. Приморье ул. Кленовая, Березовая, лесная, Счастливая. | | в том числе: | | 491,52 | 0,00 | 0,00 | 491,52 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 491,52 | 0,00 | 0,00 | 491,52 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения от ж.д. Майский 10, до Майского проезда. | | в том числе: | | 0,00 | 378,93 | 0,00 | 378,93 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 378,93 | 0,00 | 378,93 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения от ул. Весенней до Майского проезда. | | в том числе: | | 0,00 | 387,47 | 0,00 | 387,47 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 387,47 | 0,00 | 387,47 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7 | Разработка ПСД на строительство объектов электроснабжения жилых домов п. Южный | | в том числе: | | 0,00 | 146,39 | 0,00 | 146,39 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 146,39 | 0,00 | 146,39 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | «Реализация мероприятий по капитальному ремонту линий электроснабжения на территории Светлогорского городского округа» | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Капитальный ремонт линии электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Ясных Зорь 22, 28, 30, 17, 7, 1 | | в том числе: | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | Ремонт линии уличного освещения ул. Нахимова | | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 313,4 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 313,4 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе. | | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 313,4 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 313,4 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Ремонт линии уличного освещения Калининградский пр-кт- ул. Железнодорожная | | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 313,4 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 313,4 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5 | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая | | в том числе: | | 648,610 | 0,00 | 0,00 | 678,610 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 648,610 | 0,00 | 0,00 | 678,610 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6 | Строительство линии уличного освещения ул. Славянской п. Заречный | | в том числе: | | 1348,85 | 0,00 | 0,00 | 1348,85 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 1348,85 | 0,00 | 0,00 | 1348,85 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.7 | Строительство линии уличного освещения от ж.д. Майский 10 до Майского проезда. | | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 1594,5 | 1594,5 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 1594,5 | 1594,5 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.8 | Строительство линии уличного освещения от ул. Весенней до Майского проезда. | | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 1594,5 | 1594,5 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 1594,5 | 1594,5 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9 | Строительство линии уличного освещения п. Приморье ул. Кленовая, Березовая, Лесная, Счастливая. | | в том числе: | | 0,00 | 1250,84 | 0,00 | 1250,84 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 1250,84 | 0,00 | 1250,84 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.10 | Капитальный ремонт линии электроснабжения жилых домов п. Южный | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 1031,67 | 0,00 | 1031,67 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 1031,67 | 0,00 | 1031,67 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11 | Ремонт трансформаторных подстанций | | Всего,  в том числе: | | 590,82 | 0,00 | 0,00 | 590,82 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 590,82 | 0,00 | 0,00 | 590,82 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | **Обеспечение технического обслуживания сетей электроснабжения объектов Светлогорского городского округа** | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на территории Светлогорского городского округа | | в том числе: | | 469,0 | 0,00 | 0,00 | 469,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 469,0 | 0,00 | 0,00 | 469,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 | Испытание кабельной линии ул. Добрая, ул. Ясных Зорь, ул. Луговой, пер. Мирный | | в том числе: | | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 55,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Замена кабельной линии электро-  Снабжения к жилому дому  г. Светлогорск. Новая,5 (от ТП 39-13) | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Замена кабельной линии электро-  Снабжения к жилому дому  г. Светлогорск ул. Гоголя, 8 (корпус1) ТП 39-13 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4 | Замена кабельной линии электро-  Снабжения к жилому дому  г. Светлогорск. Гоголя,8 (корпус2) ТП 39-13 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 161,9 | 0,00 | 161,9 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 161,9 | 0,00 | 161,9 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.5 | Замена кабельной линии электро-  Снабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул. Пионерская,  26а ТП 39-15 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 866,9 | 866,9 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 866,9 | 866,9 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.6 | Замена кабельной линии электро-  снабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул Пионерская, 26  ТП 39-2 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 303,4 | 0,00 | 303,4 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 303,4 | 0,00 | 303,4 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.7 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск. ул. Мичурина, 1 ТП 39-3 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 186,8 | 186,8 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 186,8 | 186,8 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.8 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул. Весенняя, 2, ТП 131-2 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 524,0 | 0,00 | 524,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 524,0 | 0,00 | 524,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.9 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск, ул. Пионерская, 28а, ТП 130-4 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 1051,23 | 0,00 | 1051,23 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 1051,23 | 0,00 | 1051,23 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.10 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому  г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, 88, ТП ,-39-16 | | Всего, в том числе: | | 202,725 | 0,00 | 0,00 | 202,725 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 202,725 | 0,00 | 0,00 | 202,725 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.11 | Замена кабельной линии электро-  Снабжения к жилому дому  п. Донское, ул. Янтарная, 4 ТП 270-1 | | Всего, в том числе: | | 143,238 | 0,00 | 0,00 | 143,238 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 143,238 | 0,00 | 0,00 | 143,238 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.12 | Замена кабельной линии электро-  Снабжения к жилому дому  П. Донское, ул. Янтарная,8 ТП 270-1 | | Всего, в том числе: | | 176,535 | 0,00 | 0,00 | 176,535 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 176,535 | 0,00 | 0,00 | 176,535 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.13 | Замена кабельной линии электро-  Снабжения к жилому дому  Г п. Донское, ул. Янтарная, 2, ТП 270-1. | | Всего, в том числе: | | 117,274 | 0,00 | 0,00 | 117,274 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 117,274 | 0,00 | 0,00 | 117,274 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.14 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 5, ТП 39-13 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 318,3 | 318,3 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 318,3 | 318,3 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.15 | Замена кабельной линии электро-  Снабжения к жилому дому  Г. Светлогорск, ул. Новая, 1, ТП 39-13 | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 519,2 | 0,00 | 519,2 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 519,2 | 0,00 | 519,2 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.16 | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая | | Всего, в том числе: | | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 30,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.17 | Капитальный ремонт линии электроснабжения на канализационные станции п. Приморье | | Всего, в том числе: | | 1 046,470 | 0,00 | 0,00 | 1 046,470 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | | 1 046,470 | 0,00 | 0,00 | 1 046,470 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |